Digitalisierung von Verwaltungsakten der

Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Auftraggeber:	Kreis Recklinghausen

Der Landrat

Zentrale Vergabestelle

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

Aktenzeichen:	(ZV)70-180/26

Datum:		17.07.2026

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Vergabeunterlagen urheberrechtlich geschützt sind und nur zur Erstellung eines Angebots auf die vorliegende Ausschreibung verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung (auch auszugsweise) der Unterlagen darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kreises Recklinghausen erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung, Auftraggeber, Aufgabenstellung	4

1.1	Auftragsgegenstand	4

1.2	Beginn und Dauer	5

2	Generelle Anforderungen	6

2.1	Allgemeines	6

2.2	Datenschutz	6

2.3	Aufforderung zur Begutachtung der Bestandsakten vor Ort	7

2.4	Nachweise / Anlagen zum Angebot	8

3	Formate und Mengenangaben	9

3.1	Angaben über das zu scannende Aktengut	9

3.2	Einstufung der Ordner in drei Kategorien	10

3.3	Standortdaten auf dem Ordnerrücken bzw. dem Datenblatt	11

4	Auftragsabwicklung und qualitative Erfordernisse	12

4.1	Abholung der Ordner	12

4.2	Aufteilung in Chargen	12

4.3	Aufbereitung der Dokumente für den Scanvorgang	13

4.4	Anforderungen an das Scan-System	14

4.5	Übermittlung der Daten	15

5	Rückgabe und erneute Abholung der Ordner sowie vorzeitiger Aktenscan	16

5.1	Kurzfristige Anforderung von Ordnern durch den Auftraggeber (Express-/Rückforderungsfälle)	16

5.2	Dauerhafte Rückgabe der Akten nach Digitalisierung	17

5.3	Qualitätskontrollen durch den Auftraggeber	18

6	Lagerung der Akten	19

6.1	Lagerung während des Digitalisierungsprozesses	19

6.2	Lagerung nach Abschluss des Digitalisierungsprozesses	19

6.3	Allgemeine Anforderungen an die Lagerung der Verwaltungsakten	20

7	Vernichtung der Akten	20

8	Abrechnung	21

9	Vertragsstrafe	22

10	Formale Anforderungen	22

10.1	Referenzen	23

10.1.1	Erforderliche Anlage zum Angebot	23

10.1.2	Zusätzliche Anlage zum Angebot	23

10.2	Zuschlagskriterien / Bewertungsmatrix	23

10.2.1	Zuschlagskriterien	23

10.2.2	Bewertungsmatrix	24

Anlagenverzeichnis

- Leistungsverzeichnis

- Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gem. Art. 28 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)

- Bietererklärung

- Referenzliste

- Bewertungsmatrix

# Einleitung, Auftraggeber, Aufgabenstellung

Die Kreisverwaltung Recklinghausen (Fachdienst Umwelt, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen) beabsichtigt, den gesamten Aktenbestand (ca. 240 m Ordner Papierakten) der Unteren Bodenschutzbehörde durch einen externen Scandienstleister zu digitalisieren. Ziel ist, die erzeugten Digitalisate in ein bei der Kreisverwaltung vorhandenes Dokumentenmanagementsystem zu überführen und eine volldigitale elektronische Akte zu führen.

Die Digitalisate haben im Rahmen des vom Gesetzgeber vorgeschriebenen ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns über die unmittelbare Bearbeitung hinaus auch eine Beweisfunktion zu erfüllen und müssen auch in elektronischer Form den Kriterien Vollständigkeit, Integrität, Authentizität, Nachvollziehbarkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns genügen. Der Dienstleister muss daher über die erforderliche Sachkunde (fachliche Kompetenz), die Zuverlässigkeit sowie über die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen.

Da es sich um sensible und unwiederbringliche Verwaltungsakten handelt, die zudem engen Datenschutzregularien unterliegen (z. B personenbezogene Daten, Urheberrechte, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) ist der gesamte Digitalisierungsvorgang einschließlich des Aktentransportes von einem Dienstleister durchzuführen (Verpackung, Transport, Scanleistung, Übergabe Digitalisate, Lagerung).

Die spätere ordnungsgemäße Entsorgung der Akten ist durch einen qualifizierten Entsorgungsdienstleister vornehmen zu lassen.

Hinweis:	Die in dieser Ausschreibung verwendeten Begriffe wie z. B. „Akten“ oder „Ordner“ sind als Synonyme zu verstehen und meinen grundsätzlich die Verwaltungs-/Verfahrensakte, die bei der unteren Bodenschutzbehörde in der Regel in schmalen sowie breiten Aktenordnern geführt wird.

## Auftragsgegenstand

Der Auftrag zur Digitalisierung umfasst nach Maßgabe des Auftraggebers insbesondere folgende Leistungen:

- den direkten, unmittelbaren, dokumentierten und datenschutzkonformen Transport der Akten vom Auftraggeber zum Digitalisierungsstandort des Dienstleisters

- die Vorbereitung der Akten für den Digitalisierungsprozess

- die fortlaufende Digitalisierung (Scannen) der Akten inklusive Erfassung von Metadaten

- die Erzeugung elektronischer Dokumente (PDF/A2u mit Komprimierung)

- Erzeugung und Anbringung eines Transfervermerks direkt am PDF

- die Bereitstellung der elektronischen Dokumente über eine vom Auftraggeber spezifizierten Übergabeschnittstelle (SFTP, Datenaustauschplattform). Die Konkretisierung erfolgt nach Auftragserteilung.

- die Aufbewahrung der zur Vernichtung vorgesehenen Papierakten bis zu einem Jahr nach Abschluss der Digitalisierung des gesamten Aktenbestandes

- die datenschutzkonforme Rücklieferung der zur Rückgabe der gekennzeichneten Akten

- die datenschutzkonforme Rückgabe/Überlassung einzeln angeforderter Papierakten, die im Rahmen der Regelbearbeitung beim Auftraggeber kurzfristig benötigt werden

- das Management der Logistik- und Digitalisierungsleistungen einschließlich Qualitätssicherung und Rechnungslegung

- die datenschutzgerechte Vernichtung der in Rede stehenden Papierakten

Näheres ergibt sich aus der weiteren Leistungsbeschreibung.

## Beginn und Dauer

Der Auftrag umfasst eine maximale Laufzeit von insgesamt 30 Monate und gliedert sich wie folgt:

- 1. – 24. Monat

Die mit der Digitalisierung verbundenen Arbeiten müssen innerhalb von 24 Monaten nach Auftragserteilung ausgeführt werden.

Die Ausführung ist in mehreren Chargen durchzuführen und wird unter Punkt 4 näher erläutert. Die dort genannten Termine sind bindend.

Nach ordnungsgemäßer Umsetzung der Digitalisierung und Datenübergabe (einschließlich der Qualitätsprüfung durch den Auftraggeber und evtl. Nachbesserung seitens des Auftragnehmers) erklärt der Auftraggeber die Teilleistung „Digitalisierung der Bestandsakten“ als abgeschlossen und der Auftragnehmer kann eine entsprechende Teil-Abschlussrechnung vorlegen.

- 25. – 30. Monat

Nach Abschluss des vollständigen Digitalisierungsprozesses (siehe           1. – 24. Monat) erfolgt anschließend eine Lagerdauer des Aktenbestandes für sechs Monate.

Die ausgeschriebene Leistung muss zeitnah, spätestens acht Wochen nach Auftragserteilung beginnen.

Verkürzen des unter a) genannten Leistungszeitraumes

Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, den unter a) genannten Leistungszeitraum um bis zu sechs Monate zu verkürzen.

Hierzu teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer mit einem Vorlauf von sechs Monaten schriftlich mit, um welchen Zeitraum verkürzt werden soll. Auftraggeber und Auftragnehmer bestätigen schriftlich den angepassten Termin bzw. Leistungszeitraum.

# Generelle Anforderungen

## Allgemeines

Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter verbindlich, dass ihm die notwendigen Kapazitäten zur Verarbeitung der ausgeschriebenen Mengen in dem oben genannten Zeitraum zur Verfügung stehen.

- Die Amtssprache ist deutsch, der gesamte Auftrag daher in deutscher Sprache abzuwickeln. Es ist notwendig, dass die Mitarbeiter des Auftragnehmers, die mit der Maßnahmenumsetzung betraut werden, in Wort und Schrift der deutschen Sprache mächtig sind. Insbesondere muss die Projektleitung (Projektleiter*in und Vertreter*in) deutschsprachig (Sprachkenntnisse der Niveaustufe C1) sein.

- Der Auftragnehmer hat ein geeignetes System (nachfolgend "Projektmanagementsystem) einzusetzen, das insbesondere die Steuerung der Chargenabwicklung, die Einhaltung der vorgegebenen Fristen sowie eine transparente Nachverfolgbarkeit aller Arbeitsschritte gewährleistet. Risiken sind frühzeitig zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen vorzuschlagen.

- Alle vom Auftraggeber geforderten Dokumentationen und Nachweise sind in digitaler Form vorzulegen. Die Abschlussdokumentation) ist zusätzlich einmal in Papierform zu überreichen.

## Datenschutz

Der Auftragnehmer sichert zu, die durch den Auftraggeber zur Bearbeitung des Auftrages zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln, den Schutz vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Verwendung zu gewährleisten und ausschließlich zur Bearbeitung des in der Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnisses genannten Zweckes (z. B. Datensichtung, Verpacken und Transport der Papierdaten, Scanvorgang, Lagerung, Vernichtung, Datenträger/Datentransfer) zu verwenden.

Hierzu ist der beigefügte „Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gem. Art. 28 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)“ (Anlage 2) mit Auftraggeber zu schließen. Diese Vereinbarung soll dem Angebot beigefügt werden, ist aber spätestens vor Auftragsvergabe vom Bieter zu unterzeichnen.

## Aufforderung zur Begutachtung der Bestandsakten vor Ort

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe die Bestandsakten hinsichtlich der Art, des Umfangs und der Qualität des Schriftgutes anzusehen. Insbesondere ist die unter Punkt 3 näher erläuterte Einstufung der Ordner in die Kategorisierung leicht, mittel und schwer beispielhaft in Augenschein zu nehmen. Jedem Bieter werden dieselben Beispielakten zur Ansicht vorgelegt. Die Sichtung wird durch den Auftraggeber dokumentiert und ist vom potentiellen Bieter gegenzuzeichnen.

Es erfolgt eine Terminvereinbarung mit dem Auftraggeber über den Kommunikationsbereich des Vergabemarktplatzes mindestens fünf Werktage vor der geplanten Besichtigung, die zu den nachfolgend genannten Bürozeiten möglich ist.

Ort der Begehung:	Kreisverwaltung Recklinghausen (Kreishaus), Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Bürozeiten:	Montag – Donnerstag zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr und Freitag zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr

Hinweis:	Die Besichtigung wird an folgenden Terminen während der angegebenen Bürozeiten angeboten:

- 24.08.2026

- 25.08.2026

- 26.08.2026

Konkrete Zeiten werden nach Eingang der Besichtigungsanfrage mit dem Bieter final abgestimmt.

Eine Besichtigung des Aktenbestandes vor Ort durch den Bieter vor Angebotsabgabe ist verpflichtend. Zur Vermeidung von späteren Unstimmigkeiten hinsichtlich der Aufwendungen und der Gewichtung der Schwierigkeitsstufen des Schriftgutes kann auf eine persönliche Besichtigung des Aktenbestandes nicht verzichtet werden. Demzufolge können im Rahmen des Vergabeverfahrens nur Angebote von Unternehmen berücksichtigt werden, die vorab einen Auszug der Akten persönlich in Augenschein genommen haben.

## Nachweise / Anlagen zum Angebot

Dem Angebot sind neben der ausgefüllten „Bietererklärung“ (Anlage 3) folgende Nachweise bei Abgabe beizufügen:

- Dem Angebot ist eine Arbeitsprobe (Probescan des Schriftgutes eines Ordners der Kategorie „schwer“) vorzulegen.

Sofern der Bieter bei der Besichtigung des Aktenbestandes der UBB vor Ort erklärt, dass er ein Angebot unterbreiten möchte, wird ihm gegen Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses (u. a. Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Infos zum Verfahren und zur Rückgabe) eine entsprechende Akte ausgehändigt.

Die Rückgabe des Ordners an den Auftraggeber hat bis spätestens zum Ablauf der Angebotsfrist persönlich zu erfolgen.

Für die entstandenen Aufwendungen werden dem Bieter einmalig 300 € vergütet und sind daher nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses zu berücksichtigen. Die Beantragung der Erstattung nebst Nennung der Bankdaten ist auf einem gesonderten Blatt dem Angebot beizufügen.

Der genannte Betrag wird, vorausgesetzt der zur Verfügung gestellte Ordner wurde dem Auftraggeber im Originalzustand zurückgegeben, spätestens vier Wochen nach Ablauf der Angebotsfrist angewiesen.

- Dem Angebot ist eine Referenzliste (Anlage 4) beizufügen, aus der hervorgeht, dass der Bieter seit 2021 bereits mindestens drei vergleichbare Projekte (Digitalisierung von Verwaltungsakten inkl. Plänen bis zu DIN A0 wie z. B. Bauakten in durchgeführt wurden.

Die Vergleichbarkeit liegt nur dann vor, wenn die gescannten Akten in Umfang (mindestens 220 Aktenmeter) und Aufbau/Qualität (wechselseitiger Schriftverkehr, großformatige Pläne, teilweise sehr schlechte Papierqualität) dem hier angefragten Leistungsumfang ähneln (Beispiele bei Einsichtnahme in Beispielordner während der Besichtigung des Aktenbestandes vor Ort).

In der Referenzliste sind die Namen der Verwaltungen, die Art der Maßnahmen und ein konkreter Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu nennen.

In der Referenzliste ist anzugeben, wenn die Leistungen durch Subunternehmen erbracht wurden und entsprechende Kontaktdaten zu notieren.

- Eigenerklärung über die Bearbeitung/Abwicklung des Auftrages in deutscher Sprache.

- Benennung des Flachbettscanners für Pläne/Zeichnungen > DIN A3 bis DIN A0, da aufgrund des Alters von Unterlagen altes und brüchiges Material vorhanden sein wird.

- Der Bieter hat das Bestehen einer Betriebs- sowie einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Höhe von mindestens 5.000.000 € nachzuweisen.  Insbesondere muss neben einer Deckung für Personenschäden eine Deckung für Vermögens- sowie für Sachschäden (einschließlich reiner Vermögensschäden, Datenverlust, Fehlarchivierung, Datenschutzverletzungen und sonstiger IT-/Digitalisierungs-risiken) jeweils in Höhe von 2.000.000 € vorliegen.

Der Versicherungsschutz muss Tätigkeiten im Zusammenhang mit Transport, Zwischenlagerung und Bearbeitung von Altlastenakten, Digitalisierung (Scanning), elektronischer Archivierung, Indexierung/Metadatenvergabe sowie Verarbeitung personenbezogener und umweltrechtlich relevanter Daten umfassen.

Der Nachweis ist durch Vorlage einer aktuellen Versicherungsbestätigung eines in der EU zugelassenen Versicherers mit Angebotsabgabe zu erbringen. Sofern eine entsprechende Deckung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht besteht, ist eine verbindliche Erklärung des Versicherers vorzulegen, dass im Zuschlagsfall eine Versicherung mit den geforderten Mindestdeckungssummen abgeschlossen wird.

- Der Bieter hat mitzuteilen, welcher zertifizierter Entsorgungsdienstleister (Name, Anschrift, E-Mail, Telefon, Ansprechpartner) die ordnungsgemäße und schadlose Vernichtung der Verfahrensakten nach Beendigung der Lagerung vornehmen wird.

- Es ist eine Qualitätskontrolle bei jedem Arbeitsschritt (u. a. Vorbereitung, Scannen, Datenerfassung, Lagerung) zu garantieren. Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber die Möglichkeit, sich vor Ort jederzeit (im Rahmen der üblichen Arbeitszeiten 8:00 – 16:00 Uhr und ohne Ankündigung durch den Auftraggeber) von den Prozessen zu überzeugen.

# Formate und Mengenangaben

## Angaben über das zu scannende Aktengut

Inhalt der Ausschreibung ist die Digitalisierung von Papierakten der Unteren Bodenschutzbehörde. Es handelt sich um ca. 240 m klassisch schmale und breite DIN A4 Ordner. Bezogen auf die vor genannten Aktenmeter wird davon ausgegangen, dass es sich um 25 % schmale sowie 75 % breite Ordner handelt.

Demzufolge ist von ca.

1.350 schmalen Ordnern und

2.250 breiten Ordnern

auszugehen.

Die jeweilige Akte enthält Schriftgut und gefaltete Planunterlagen aus verschiedenen Jahrzehnten/Jahrhunderten in unterschiedlicher Größe und Qualität, teilweise geklammert, geheftet, vergilbt oder vereinzelt auch eingerissen.

Die Papiergröße kann zwischen </= DIN A5 und >/= DIN A0 variieren. Die Papierstärke kann auch < 80 g/qm betragen. Dokumente sind teilweise farbig gestaltet bzw. auf farbigem Papier gedruckt. Bestandteil der Akte können auch Fotos sein (aufgeklebt auf Papier oder in Klarsichtfolien). Zudem befinden sich in diesen Akten teilweise Trennblätter aus stabilem Papier/Karton. Die einzelnen Blätter können einseitig sowie doppelseitig beschriftet.

Bei jüngeren Akten besteht das Schriftgut überwiegend aus Papier im Format DIN A4 und untergeordnet DIN A3, 80 g/qm sowie DIN A3 lang.

## Einstufung der Ordner in drei Kategorien

Aufgrund der Verschiedenartigkeit der mit Schriftgut bestückten Bestandsakten wird seitens des Auftraggebers folgende Einstufung der Akten vorgenommen, um eine grundsätzlich pauschale Abrechnung je Ordner (schmal sowie breit) vornehmen zu können:

- Kategorie 1 (Leicht)

Der Ordner besteht überwiegend aus Schriftgut der normalen Papierqualität in DIN A4 und DIN A3 bzw. DIN A3 lang. Vereinzelt wäre auch ein Plan > DIN A 3 möglich.

- Kategorie 2 (mittel)

Der Ordner besteht aus Schriftgut der Kategorie 1 sowie wiederholt aus schlechterer Papierqualität und/oder anderer Papiergröße.

- Kategorie 3 (schwer)

Der Ordner besteht aus Schriftgut der Kategorie 2 und zu einem größeren Teil aus schlechterer Papierqualität sowie anderer Papierformate sowie gerissenes und/oder schlecht lesbares Schriftgut.

Es ist bei der Kostenkalkulation davon auszugehen, dass neben der zu unterscheidenden Papierqualitäten und der DIN-Größen des Schriftgutes (siehe Kategorien 1 – 3) die Ordner u. a. regelmäßig Folgendes zum Inhalt haben:

- Geheftete Dokumente

- Mit Büroklammern versehene Dokumente

- Dokumente mit z. B. Heftstreifen

- Trennblätter

- Dokumente < DIN A5 (z. B. Post-it, Notizzettel)

- Zeitungsartikel

- Vereinzelt Klarsichthüllen (befüllt mit Papier, CD oder Foto)

Unter Punkt 4 wird erläutert, wie hiermit zu verfahren ist.

Der größere Teil der zu digitalisierenden Akten ist der Kategorie 1 zuzuordnen, wogegen der Anteil der Kategorie 3 eher als untergeordnet anzusehen ist.

Nach überschlägiger Sichtung wird von folgendem Zuordnungsverhältnis ausgegangen:

| Kategorie | Prozentual (ca.) | schmale Ordner (ca.) | breite Ordner (ca.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie 1 (leicht) | 60 % | 810 | 1.350 |
| Kategorie 2 (mittel) | 25 % | 338 | 563 |
| Kategorie 3 (schwer) | 15 % | 202 | 337 |
| Gesamt | 100 % | 1.350 | 2.250 |

Die Zuordnung wird vom Auftraggeber vorgenommen und in eine Liste der für den Scan zu übergebenden Akten je Charge dokumentiert. Sollten sich im Einzelfall bei dem Scanvorgang Abweichungen von dieser Einstufung ergeben, so ist dies unmittelbar mit dem Auftraggeber schriftlich (E-Mail) abzustimmen und vom Auftraggeber bestätigen zu lassen.

## Standortdaten auf dem Ordnerrücken bzw. dem Datenblatt

Die Akten sind verschiedenen Standorten im Kreis Recklinghausen zugeordnet. Die entsprechenden Kenndaten sind auf dem Ordnerrücken notiert. Da die Beschriftung der Ordnerrücken nicht einheitlich und teilweise nicht vollständig ist, wird der Auftraggeber die einzelnen Chargen wie folgt vorbereiten:

Jeder Ordner erhält eine vom Auftraggeber neu eingefügte erste Seite, die den Inhalt des Ordnerrückens ersetzt. Es handelt sich um ein Datenblatt mit einheitlicher Struktur und den notwendigen Metadaten wie z. B. die Erfassungsnummer, die Stadt, der Name der ehem. Betriebsstätte (oder ähnliche Angabe), dem Standort (i. d. R. Straße und Hausnummer oder ähnlich), Zeitraum des Akteninhalts und ersetzt die Angaben des Ordnerrückens.

Diese Metadaten werden in einer Excelliste eingepflegt, die als Registratur- und Übergabeliste für die Chargen dienen soll.

Zu berücksichtigen ist, dass einem Standort auch oftmals mehrere DIN A4 Ordner zuzuordnen sind. Es ist angedacht, dass grundsätzlich jeder Ordner digital in einer Datei (PDF) erfasst wird. Alle dem Standort zugehörigen PDF-Daten sind in dem entsprechenden digitalen Standort-Ordner abzuspeichern, wobei sich die Struktur aus den Kennzahlen der vorgenannten Metadaten ergibt.

Einzelheiten werden nach Auftragsvergabe in einem Abstimmungsgespräch festgelegt.

# Auftragsabwicklung und qualitative Erfordernisse

## Abholung der Ordner

Die Anlieferung des Verpackungsmaterials, die Verpackung der Ordner und die Abholung der Ordner hat nach Terminabsprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde an folgender Dienststelle zu erfolgen:

Kreishaus Recklinghausen

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

Für die Verpackung und Abholung der zu digitalisierenden Akten stellt der Auftragnehmer entsprechendes Verpackungsmaterial (Kartons, Kisten, …) zur Verfügung. Da die Dateninhalte der Ordner vor unbefugtem Zugriff zu schützen sind, müssen die Transportboxen verschlossen bzw. verplombt werden.

Beim Einsatz von Paletten etc. ist zu beachten, dass von „normalen“ Türbreiten auszugehen ist. Die Verladung erfolgt durch den Auftragnehmer. Liefer- und Abholort ist der Aktenraum der UBB im Keller des Kreishauses nach entsprechender Terminvereinbarung.

Die Kosten für Verpackungsmaterial, Verpackung der Ordner und Transport sind in der Preiskalkulation zu berücksichtigen.

Da es sich bei den Verwaltungsakten um datenschutzrechtlich relevantes Schriftgut handelt, welches bei Verlust oder Vernichtung weitestgehend nicht reproduzierbar ist, ist der Schriftguttransport ausnahmslos durch den Auftragnehmer selbst durchzuführen.

Die zuvor beschriebene Vorgehensweise versteht sich auch für Ordner, die zurück an den Auftraggeber gehen und dann dem Auftragnehmer anschließend erneut zugehen (Transportweg: Dienstleister – Kreishaus – Dienstleister).

## Aufteilung in Chargen

Um eine für den Auftragnehmer wie auch für den Auftraggeber reibungslose Maßnahmenumsetzung vornehmen zu können, wird der gesamte Aktenbestand von 240 m Ordnern Papierakten in mehreren Chargen unterteilt. Die Zusammenstellung der einzelnen Charge erfolgt durch den Auftraggeber. Insbesondere werden die Ordner standortbezogen zusammengestellt, damit jede Verfahrensakte zeitgleich vollständig erfasst und dem Auftraggeber entsprechend aufbereitet übergeben werden kann.

Folgende Vorgehensweise ist vorgesehen:

Der genaue Prozess wird nach Auftragsvergabe gemeinsam abgestimmt, so dass die linke und rechte Spalte (Monat/Jahr) jeweils dem Zeitpunkt des tatsächlichen Maßnahmenbeginns anzupassen sind.

Die Anzahl der Ordner kann je Charge variieren. Zum einen bezogen auf die Ordnermeter sowie auch auf die tatsächliche Ordneranzahl, da jede Charge schmale und breite Ordner enthalten wird.

Einvernehmliche Anpassungen sind schriftlich festzuhalten und, wenn notwendig, der vorgenannte Zeit-/Mengenplan anzupassen.

## Aufbereitung der Dokumente für den Scanvorgang

Jeder Ordner ist einem Standort (i. d. R. Erfassungsnummer, Ort, Straße, Hausnummer) zugeordnet, wobei eine Standortakte mehreren Ordnern zugeordnet werden kann. Die Beschriftung des Ordnerrückens wird ersetzt durch ein Datenblatt als erstes Blatt eines jeden Ordners und dient der Erstellung der erforderlichen Indexdatei (Generierung eines QR-Codes).

Vom Auftraggeber werden hinsichtlich des Ordnerinhalts weitestgehend keine Vorleistungen erbracht. Der Auftragnehmer hat daher u. a. folgende Vorbereitungen zu leisten:

- Dokumente sind der Akte zu entnehmen (auszuheften)

- Bei gehefteten Dokumenten ist die Heftklammer durch simples Abschneiden zu entfernen, aufwendiges Entklammern entfällt.

- Heftstreifen sind zu entfernen und zu entsorgen.

- Soweit die Akte geleimte oder mit Spiralen versehene Schriftstücke (z. B. Gutachten) enthält, kann zur Vereinfachung des Scanprozesses die Leimung abgetrennt bzw. können die Spiralen entfernt werden.

- Eingerissene Seiten/Pläne nur lesbar scannen, kleben ist nicht erforderlich

- Zettel < DIN A6 (z. B. post-it, angeheftet, geklebt oder lose) nicht scannen und sofort zu entsorgen.

- Planunterlagen sind zu entfalten und in Originalgröße zu scannen.

- Beschädigte Dokumente dürfen nicht beim Scanvorgang zerstört werden, so dass ein Scannen nicht mehr möglich ist.

- Grundsätzlich müssen Zeitungsartikel nicht gescannt werden. Es sind maximal nur solche zu scannen, die geeignet sind, dem normalen DIN A 4 – Scan beigefügt werden zu können.

- Durchnummerierte Ordner sind 1:1 zu übernehmen (scannen, zurückheften).

- Nicht geöffnete Briefe (Postzustellungsurkunde, nicht zugegangene Briefe) mit der Vorderseite einscannen, Inhalt und Rückseite nicht scannen

Die Nachbereitung soll vereinfacht erfolgen. Die gescannten Unterlagen sind entsprechend in den Ordner zurückzuheften. Dabei kann in Kauf genommen werden,  dass aufgrund neuer Lochung einzelne Inhalte nicht mehr lesbar sein werden.

## Anforderungen an das Scan-System

- Auflösung: 300 dpi (Standard)

- Farbtiefe: mind. 24 Bit (True Color)

- Farbmodus: s/w für Text, Graustufen für Stempel/Durchschläge, Farbe für farbrelevante Inhalte

- Duplex-Scan mit automatischer Leerseitenerkennung (nur wenn QS bestätigt, dass keine relevanten Seiten verloren gehen)

- Die Digitalisate sind im Format PDF/A-2u gemäß ISO 19005-2 bereitzustellen. Die Komprimierung erfolgt im MRC-Verfahren: Text- und Strichlagen werden mit JBIG2 verlustfrei, Bildlagen mit JPEG oder JPEG2000 (hohe Qualität) komprimiert. Verlustbehaftetes JBIG2 ist ausgeschlossen.

- Digitalisate sind durchsuchbar (Unicode-OCR, kompatibel mit Volltextsuche in einem Dokumentenmanagementsystem)

- OCR-Genauigkeit: ≥ 98 % bei normalem Ausgangsmaterial

- Automatisierte Bildverbesserung zur besseren Lesbarkeit

- Im Einzelfall Belichtungsanpassung bei besonders schwieriger Dokumentenvorlage (z. B. Durchschlagpapier)

- Scannen von Papierformaten > DIN A5 (bis zu DIN A0)

- Alte Pläne/Zeichnungen > DIN A3 bis DIN A0 sind mit einem Flachbettscanner einzuscannen, sofern das Papier brüchig ist und auseinanderzufallen droht

- In korrekter Leserichtung scannen

- Geraderücken von Dokumenten

## Übermittlung der Daten

Für den Import in das Dokumentenmanagementsystem des Auftraggebers sind vom Auftragnehmer strukturierte JSON-Dateien bereitzustellen. Das Format und die Felddefinitionen (z. B. Aktenzeichen, Titel, Standort, Laufzeit, Schutzstufe, Dokumenttyp) werden vom Auftraggeber vorgegeben und als Muster-JSON bereitgestellt. Der Auftragnehmer hat diese Struktur strikt einzuhalten und für jeden Ordner eine entsprechende JSON-Datei zu liefern.

Die Übermittlung der Digitalisate (PDF/A-2u) und der zugehörigen JSON-Metadaten erfolgt über einen sicheren Datentransfer (SFTP).

Der Datentransfer der Daten der digitalisierten Ordner muss standortbezogen erfolgen. Das bedeutet, dass mehrere Ordner mit derselben Erfassungsnummer einer Verfahrensakte zuzuordnen und damit vollständig zu scannen und die Digitalisate dem Auftraggeber entsprechend ebenfalls vollständig zu übergeben sind.

Die Übermittlung der Digitalisate hat kontinuierlich zu erfolgen. Dabei sind die unter Punkt 4.2 (siehe Tabelle) genannten zeitlichen Vorgaben einzuhalten. Dies bedeutet, dass spätestens mit Abholung der zweiten Charge die Digitalisate der ersten Charge dem Auftraggeber übergeben worden sein müssen.

Eine einvernehmliche Anpassung der Fristen für die Übergabe der gescannten Daten ist schriftlich vorzunehmen.

# Rückgabe und erneute Abholung der Ordner sowie vorzeitiger Aktenscan

Während der Projektbearbeitung sind Ordner, die sich bereits beim Auftragnehmer befinden, an den Auftraggeber

- aus besonderen Gründen (Express-/Rückforderungsfälle),

- im gekennzeichneten Sonderfall sowie

- zur Qualitätskontrolle

zurück zu geben und teilweise vom Auftragnehmer anschließend zur Lagerung und späteren Vernichtung erneut abzuholen.

Daneben ist davon auszugehen, dass wiederholt ein vorzeitiger Aktenscan notwendig wird.

Die Einzelheiten zu den vorgenannten Vorgängen ergeben sich aus dem nachfolgenden Textteil.

## Kurzfristige Anforderung von Ordnern durch den Auftraggeber (Express-/Rückforderungsfälle)

Neben den laufenden Verfahrensvorgängen werden die Bearbeitungsfelder der unteren Bodenschutzbehörde durch vorher bzw. längerfristig nicht planbare Ereignisse beeinflusst (z. B. Polizei- oder Feuerwehreinsätze, sonstige Gefahrensituationen, komplexe Auskünfte und Akteneinsichtnahmen, Gerichtsverfahren, Anfragen von z. B. Politik, Presse oder Verwaltungsführung, Eingang neuer Erkenntnisse). In diesen Fällen ist es erforderlich, kurzfristig auf bestimmte Verfahrensakten vorzeitig zuzugreifen.

Betroffen sein werden bis zu ca. 6 % der insgesamt zu digitalisierenden Aktenmetern (ca. 16 Aktenmeter). Bei der Preiskalkulation für Express-/Rückforderungsfälle unterteilt sich die Summe breiter Ordner (ca. 200), wobei zwei schmale einem breiten Ordner gleichzusetzen sind, auf

- 100 für die Express-Digitalisierung sowie

- 100 für die Bereitstellung von originalen Papierordnern einschließlich des Hin- und Rücktransportes.

Die Anzeige darüber, welche Ordner kurzfristig benötigt werden, erfolgt per E-Mail. Die Bereitstellung ist dann spätestens innerhalb von 48 Stunden digital oder physisch vorzunehmen.

- Vorzeitiger Aktenscan und digitale Bereitstellung

Der Auftragnehmer entnimmt der ihm vorliegenden Charge die entsprechende Akte, digitalisiert und stellt das Digitalisat über einen definierten Datentransfer bereit.

Die Vergütung für den Scanvorgang erfolgt grundsätzlich entsprechend den regulären Vorgaben des Leistungsverzeichnisses. Bei der Kostenkalkulation ist für die Express-Bereitstellung unter Position 9 des Leistungsverzeichnisses ein Aufschlag einzupreisen.

- Originale Papierordner

Der Auftragnehmer entnimmt der ihm vorliegenden Charge den vom Auftraggeber benötigten Ordner, um diesen an den Auftraggeber im Kreishaus Recklinghausen zu übergeben. Zudem ist der nicht mehr benötigte Ordner vom Auftragnehmer wieder abzuholen, um den geplanten Scanvorgang fortzusetzen. Bezüglich des Transportes der Ordner ist wie unter „Abholung der Ordner“ (Punkt 4.1) beschrieben zu verfahren.

Bei der Kostenkalkulation ist unter Position 10 des Leistungsverzeichnisses für die Express-Bereitstellung der Verfahrensakte ein Preis für die Lieferung per Bote anzusetzen.

## Dauerhafte Rückgabe der Akten nach Digitalisierung

Vom Auftraggeber gekennzeichnete Ordner sind nach der Digitalisierung nicht zu vernichten, sondern im Original zurückzugeben und dauerhaft im Archiv der Unteren Bodenschutzbehörde aufzubewahren.

Hierbei handelt es sich um ca. 300 Ordner, die mit einer besonderen Kennzeichnung versehen oder in einem gesonderten, vom Auftragnehmer bereitzustellenden Transportbehälter befördert werden.

Die Dokumente dieser Akten müssen nach dem Scanvorgang in ursprünglicher Reihenfolge zurück in den Ordner geheftet und dem Auftraggeber zurückgegeben werden.

Der Hin- und Rücktransport (Kreishaus – Dienstleister – Kreishaus) erfolgt wie unter „Abholung der Ordner“ beschrieben. Die Rückgabe an den Auftraggeber erfolgt in Verbindung mit der nächsten Charge, so dass neben dem Logistik- und Verpackungsaufwand dem Grunde nach keine gesonderten Fahrtkosten entstehen werden.

Entsprechende Aufwendungen sind im Leistungsverzeichnis unter Position 13 zu kalkulieren.

## Qualitätskontrollen durch den Auftraggeber

Es ist eine Qualitätskontrolle bei jedem Arbeitsschritt (u. a. Vorbereitung, Scannen, Datenerfassung, Lagerung) zu garantieren und fach- und sachgerecht zu dokumentieren. Zudem gewährt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Möglichkeit, sich vor Ort von den Prozessen zu überzeugen.

Die Qualitätskontrollen der Digitalisate seitens des Auftraggebers erfolgen regelmäßig nach Eingang. Hierfür werden vom Auftraggeber nach Eingang der Digitalisate und Übertrag in das Datenmanagementsystem (VIS) des Auftraggebers Papierakten/-ordner angefordert.

Zur Preisermittlung ist von folgenden Mengen als Richtwert auszugehen:

| Charge | Ordner (ca.) | Qualitätskontrolle (ca.) | Qualitätskontrolle (breite Ordner) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.200 | 10 % | 120 |
| 2 | 1.200 | 10 % | 120 |
| 3 | 1.200 | 5 % | 60 |
| Gesamt | 3.600 | Durchschnittlich ca. 8 % | 300 |

*1: Ein breiter Ordner ist gleichzusetzten mit zwei schmalen Ordnern.

Diese vorgenannten Daten sind als Basisqualitätskontrolle zu verstehen. Hierbei ist davon auszugehen, dass ca. 8 % der insgesamt zu scannenden Ordner dem Auftraggeber für Qualitätskontrollen zurückzugeben sind und dann erneut an den Auftragnehmer zur Lagerung und späteren Vernichtung zurückgehen.

Der Hin- und Rücktransport unterliegt den unter „Abholung der Ordner“ (Pos. XXX) beschriebenen Anforderungen. Für die Preiskalkulation ist von drei Hin- und Rücktransporten (anlehnend an die drei geplanten Chargen) auszugehen.

Zielwerte für die Qualitätskontrolle

Für die öffentliche Verwaltung gilt, dass digitale Verwaltungsakten zwingend rechtssicher, vollständig, lesbar, richtig nach nachvollziehbar zu führen sind. Daher ist eine Fehlerquote gerade bei Verwaltungsakten im Bereich Bodenschutz/Altlasten formal nicht vorgesehen. Die Zielwerte liegen entsprechend bei nahezu 100 % und werden wie folgt definiert:

- Scans: ≥ 99,5 % korrekt

- OCR: ≥ 98 % (nicht kritisch)

- Metadaten: nahe 100 %

Die Qualitätskontrollen werden vom Auftraggeber dokumentiert.

Bei Nichteinhaltung der Zielwerte wird der Auftragnehmer zu umgehender Nachbesserung aufgefordert. Auch behält sich der Auftraggeber das Recht vor, bei wiederholten Beanstandungen wegen fehlerhafter Digitalisate weitere Qualitätskontrollen durchzuführen.

Der Mehraufwand, der durch fehlerhafte Digitalisate entsteht (z. B. Verpackung, Transport, Nachbearbeitung), hat der Auftragnehmer zu verantworten, die Mehrkosten sind folglich dem Auftraggeber nicht in Rechnung zu stellen.

Nach Übergabe der letzten Digitalisate an den Auftraggeber hat dieser drei Monate Zeit für die Qualitätssicherung und -prüfung. Sofern eine Nachbesserung durch den Auftraggeber angezeigt wird, ist diese zeitnah durchzuführen.

# Lagerung der Akten

Bei der Lagerung der Akten ist wie folgt zu unterscheiden:

## Lagerung während des Digitalisierungsprozesses

Die Anzahl der zu lagernden Akten unterliegt bei diesem Projekt einer Dynamisierung. Sobald der Digitalisierungsprozess beendet und die Übergabe der Digitalisate sowie die Qualitätskontrollen durch den Auftraggeber vollständig erfolgt sind, wird dieser dies schriftlich erklären (Teil-Abschlusserklärung).

Die Kosten der Lagerung bis zum Ende des Digitalisierungsprozesses sind im Leistungsverzeichnis unter Position 2 mit zu inkludieren.

## Lagerung nach Abschluss des Digitalisierungsprozesses

Die Lagerung der Bestandsakten beim Auftragnehmer soll anschließend nach Abschluss des Digitalisierungsprozesses sechs Monate erfolgen. Die Frist beginnt mit der vorgenannten Teil-Abschlusserklärung des Auftraggebers.

Die Lagerung des kompletten Aktenbestands bis sechs Monate über das Ende des Digitalisierungsprojekts hinaus ist in Position 11 des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren.

## Allgemeine Anforderungen an die Lagerung der Verwaltungsakten

- Eigene Lagerflächen

- Alarmanlagenüberwachung

- Qualifizierter Wachdienst

- Aufschaltung einer Videoüberwachung

- Brandmeldeanlage mit einer Standleitung zur Berufsfeuerwehr

# Vernichtung der Akten

Vernichtung

Generell ist das Aktengut beim Auftragnehmer zu lagern und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sowie schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber vom Auftragnehmer unter Beachtung des aktuellen Datenschutzrechts ordnungsgemäß und schadlos zu vernichten bzw. vernichten zu lassen.

Die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt nach Abschluss der letzten abgeschossenen Qualitätskontrolle per E-Mail.

Verzögerungen bezüglich dieser Erklärung, die der Bieter zu verantworten hat (z. B. schlechte Qualität der Digitalisate, Übertragungsfehler bei Übermittlung der Digitalisate), gehen nicht zu Lasten des Auftraggebers und werden auch hinsichtlich der Lagerkosten von mehr als sechs Monaten nach Ende der Digitalisierung nicht vergütet.

Die ordnungsgemäße Vernichtung hat durch einen zertifizierten Entsorgungsdienstleister zu erfolgen und die lückenlose Dokumentation (schriftlich und in digitaler Form) hierüber dem Auftraggeber unverzüglich, spätestens einen Monat nach Vernichtung vorzulegen.

Die Vernichtung der Papierakten hat nach ISO 21964 (ehemals DIN 66399) mindestens Schutzklasse 2, Sicherheitsstufe P-4 zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat den Einsatz eines entsprechend zertifizierten Entsorgungsdienstleisters nachzuweisen.

Sofern sich der Auftragnehmer eines Dritten zur Vernichtung des Schriftgutes bedient, ist das Unternehmen bei Angebotsabgabe zu benennen. Das aktenvernichtende Unternehmen hat die Einhaltung der Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung (u. a. Sicherheitsstufe, Datenschutz) einzuhalten. Hierzu ist dieser bereits im Angebot zu benennen und vertraglich zur Einhaltung aller Anforderungen zu verpflichten. Die Verantwortung hierfür trägt der Bieter.

Gleichzeitig mit der Vernichtung sind auch sämtliche beim Auftragnehmer noch vorhandenen elektronischen Kopien zu diesem Aktengut abschließend zu löschen.

Der Auftragnehmer hat gegenüber dem Auftraggeber

- die ordnungsgemäße Vernichtung des Aktengutes durch ein Vernichtungsprotokoll sowie

- die ordnungsgemäße Löschung der Daten durch eine verbindliche Erklärung hierüber

nachzuweisen. Diese Nachweise sind jeweils zeitnah nach der Vernichtung/Löschung, spätestens bei Vertragsende dem Auftraggeber schriftlich und in digitaler Form vorzulegen.

# Abrechnung

Die Abrechnung der Leistung soll in Anlehnung an die unter Punkt 4.2 („spätester Übermittlungszeitpunkt gescannter Daten an den AG“) dargestellten chargenweisen Bearbeitung in Teilrechnungen halbjährlich erfolgen, sobald der Auftraggeber die Prüfung der Digitalisate abgeschlossen hat. Die Details zur Rechnungsstellung erfolgen nach Auftragsvergabe.

Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand. Mehraufwendungen oder

Bedarfspositionen kommen nur auf Anordnung des Auftraggebers zustande und werden nach tatsächlicher Leistung zusätzlich vergütet.

Für im Leistungsumfang nicht enthaltene oder für erweiterte Leistungen sind Nachtragsangebote einzureichen. Für das Ausführen von Mehrleistungen ist jeweils eine vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich. Mehrleistungen, die nicht schriftlich beauftragt worden sind, begründen keinen Zahlungsanspruch des Auftragnehmers.

Erst nach ordnungsgemäßer Umsetzung der Digitalisierung und Übergabe (einschließlich der Qualitätsprüfung durch den Auftraggeber und evtl. Nachbesserung seitens des Auftragnehmers), kann der Auftraggeber die Teilleistung „Digitalisierung der Bestandsakten“ als abgeschlossen erklären und der Auftragnehmer eine entsprechende Teil-Abschlussrechnung vorlegen.

Die letztmalige Teilabrechnung (= Abschlussrechnung) erfolgt mit der Einreichung der Abschlussdokumentation hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vernichtung der Akten sowie Löschung aller Daten.

# Vertragsstrafe

Wird die vereinbarte Leistung nicht bis zum festgelegten Termin erbracht, so wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Auftragssumme pro Werktag der Verzögerung fällig. Die maximale Höhe der Vertragsstrafe ist auf 5 % der Auftragssumme begrenzt.

Unter „festgelegtem Termin“ ist der jeweilige Zeitpunkt zu verstehen, der sich aus Punkt 4.2 bzw. den schriftlich festgelegten Anpassungsterminen ergibt.

Der Auftraggeber mahnt den Verzug mit einer Nachbesserungsfrist von zwei Wochen schriftlich (E-Mail) an. Die Fälligkeit beginnt mit dem ersten Werktag des Monats nach dem in der Mahnung benannten Frist.

Diese Vertragsstrafe wird nur dann erhoben, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung zu vertreten hat.

# Formale Anforderungen

Öffentliche Aufträge sind an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen zu vergeben. Die Eignungskriterien betreffen die

1.	Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,

2.	wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,

3. 	technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Mit der Abgabe des Angebotes und der Bietererklärung (Anlage 3) bestätigt der Bieter als Nachweis seiner Eignung insbesondere, dass

- die Voraussetzungen zur Ausübung der angebotenen Leistungen erfüllt sind,

- die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags gegeben ist,

- über die erforderlichen personellen, technischen und organisatorischen Kapazitäten zur vertragsgemäßen Leistungserbringung verfügt wird,

- die Leistungen entsprechend den Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung fachgerecht, fristgerecht und in der geforderten Qualität erbracht werden können,

- ausreichende Erfahrungen mit vergleichbaren Digitalisierungsprojekten, vorzugsweise im öffentlichen Bereich, vorliegen und

- keine Ausschlussgründe nach den §§ 123 und 124 GWB bestehen, soweit diese nicht bereits gesondert nachzuweisen sind.

Der Auftraggeber behält sich vor, die gemachten Angaben sowie die Erfüllung der Eignungsanforderungen durch Vorlage geeigneter Nachweise oder Eigenerklärungen zu überprüfen und entsprechende Unterlagen nachzufordern, soweit dies vergaberechtlich zulässig ist.

## Referenzen

### Erforderliche Anlage zum Angebot

Dem Angebot ist eine Referenzliste (Anlage 4) beizufügen, aus der hervorgeht, dass der Bieter seit 2021 bereits mindestens drei vergleichbare Projekte (Digitalisierung von Verwaltungsakten inkl. Plänen bis zu DIN A0 wie z. B. Bauakten) durchgeführt wurden.

Die Vergleichbarkeit liegt nur dann vor, wenn die gescannten Akten in Umfang (mindestens 220 Aktenmeter) und Aufbau (wechselseitiger Schriftverkehr, großformatige Pläne, teilweise sehr schlechte Papierqualität) dem hier angefragten Leistungsumfang ähneln (siehe Einsichtnahme in Beispielordner während der Besichtigung des Aktenbestandes vor Ort).

In der Referenzliste sind die Namen der Verwaltungen, die Art der Maßnahmen und ein konkreter Ansprechpartner zu nennen. In der Referenzliste ist anzugeben, wenn die Leistungen durch Subunternehmen erbracht wurden.

### Zusätzliche Anlage zum Angebot

Dem Angebot kann eine Referenzliste beigefügt werden, aus der hervorgeht, dass der geplante Projektleiter in dieser Funktion bereits vergleichbare Projekte (zuvor genannte Anforderungen unter „erforderliche Anlage zum Angebot“ – Punkt 10.1.2) erfolgreich durchgeführt hat.

Die Referenzliste des geplanten Projektleiters findet im Rahmen der Bewertungsmatrix Berücksichtigung bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes.

## Zuschlagskriterien / Bewertungsmatrix

### Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die Bewertung erfolgt anhand einer Bewertungsmatrix mit insgesamt 100 erreichbaren Punkten. Den Zuschlag erhält der Bieter mit der höchsten Gesamtpunktzahl, sofern sämtliche Mindestanforderungen und Eignungskriterien erfüllt sind.

Die Bewertung des Preises erfolgt nach der Formel

niedrigster wertbarer Angebotspreis / Angebotspreis des Bieters × 40 Punkte.

Die Bewertung der qualitativen Kriterien erfolgt anhand der eingereichten Arbeitsprobe, Nachweise und Erklärungen. Fehlende, unplausible oder nicht prüffähige Angaben können mit 0 Punkten bewertet werden.Formularbeginn

| Zuschlagskriterium | maximale Punkte |
| --- | --- |
| 1. Preis | 40 |
| 2. Qualität der Arbeitsprobe | 20 |
| 3. Erfahrung, Referenzen und Projektleitung | 15 |
| 4. Personelle Leistungsfähigkeit und Ausfallsicherheit | 10 |
| 5. Reaktionszeiten bei Express-/Rückforderungsfällen | 15 |
| Gesamt | 100 |

Zu Ziffer 4

Bei dem Zuschlagskriterium „personelle Leistungsfähigkeit / Ausfallsicherheit im Bereich des Scandienstes“ wird die plausibel nachgewiesene projektbezogene Personalkapazität bewertet (Anzahl der verbindlich benannten Vollzeitäquivalente für das Projekt einschließlich Projektleitung und Qualitätssicherung).

Zu Ziffer 5

Die Reaktionszeit für die Bereitstellung von digitalisierten Akten stellt ein Qualitätskriterium dar, das über die Mindestanforderungen hinaus bewertet wird.

### Bewertungsmatrix

Einzelheiten zu den entsprechenden Zuschlagskriterien sind der beiliegenden Bewertungsmatrix (Anlage 5) zu entnehmen.