Blau-grünes Gymnasium: Klimaanpassung als Lösung

Verg.-Nr.: 26-2846

Leistungsbeschreibung

Vorbemerkungen und Aufgabenstellung

Die Stadt Datteln hat im Rahmen des Förderprogramms „Klimaanpassung.Kommunen.NRW“ einen Förderantrag für das Projekt „Blau-grünes Gymnasium – Klimaanpassung als Lösung“ gestellt und einen entsprechenden Förderbescheid erhalten.

Das Projekt umfasst die klimaresiliente Umgestaltung der Außenanlagen des Comenius-Gymnasiums in Datteln. Ziel der Maßnahme ist es, den Schulstandort nachhaltig an die Folgen des Klimawandels anzupassen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität, die Biodiversität sowie die ökologische Qualität der Freianlagen nachhaltig zu verbessern.

Das Schulgelände weist aufgrund seiner topographischen Lage, der vorhandenen Bodenverhältnisse sowie des hohen Versiegelungsgrades besondere Herausforderungen hinsichtlich Starkregenereignissen und sommerlicher Hitzeperioden auf. Darüber hinaus sind bei der Planung die Anforderungen des Denkmalschutzes sowie des laufende Schulbetrieb zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Maßnahme sollen geeignete Lösungen entwickelt werden, um Niederschlagswasser möglichst auf dem Grundstück zurückzuhalten, zwischenzuspeichern, zu nutzen und der Verdunstung zuzuführen. Gleichzeitig sollen versiegelte Flächen, soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, entsiegelt und klimaangepasst umgestaltet werden. Ergänzend sind Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas, zur Förderung der Biodiversität sowie zur nachhaltigen Begrünung der Außenanlagen zu berücksichtigen.

Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung eines Regenwassermanagementkonzeptes nach den Grundsätzen der Schwammstadt, die Planung von Retentions- und Speichermöglichkeiten für Niederschlagswasser, die Prüfung geeigneter Baumstandorte, klimaangepasste Vegetationsflächen sowie Maßnahmen zur Verschattung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen ist im Rahmen der Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, der technischen Anforderungen und der Vorgaben des Fördermittelgebers zu entwickeln.

Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung der Ingenieurleistungen für die Planung und Umsetzung der vorgesehenen Klimaanpassungsmaßnahmen auf dem Gelände des Comenius-Gymnasiums. Die Leistungen sind entsprechend den beauftragten Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu erbringen und umfassen die erforderlichen Planungs-, Koordinierungs-, Ausschreibungs- und Überwachungsleistungen bis zum Abschluss der Maßnahme.

Im Rahmen des Auftrags ist ein ganzheitlicher Ansatz zur klimaresilienten Umgestaltung der Außenanlagen zu entwickeln. Hierzu gehören insbesondere die Planung einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung nach den Grundsätzen der Schwammstadt, die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung und -nutzung, die Entsiegelung und klimaangepasste Umgestaltung befestigter Flächen, die Planung von Begrünungs- und Verschattungsmaßnahmen sowie die Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes und des laufenden Schulbetriebs. Darüber hinaus umfasst der Auftrag die Abstimmung mit dem Auftraggeber und den zuständigen Fachbehörden, die Erstellung der Genehmigungs-, Ausführungs- und Vergabeunterlagen sowie die Mitwirkung bei der Vergabe, die Objektüberwachung im Rahmen der beauftragten Leistungsphasen.

Die Planung ist auf Grundlage des bewilligten Förderantrags sowie der darin definierten Projektziele zu entwickeln. Die im Förderantrag beschriebenen Maßnahmen bilden den planerischen Rahmen und sind im Zuge der Bearbeitung hinsichtlich ihrer technischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Umsetzbarkeit zu konkretisieren und zu entwickeln. Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen und sonstigen fachbehördlichen Abstimmungen sind durch den Auftragnehmer vorzubereiten und mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Während der gesamten Projektlaufzeit ist eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt Datteln sicherzustellen. Regelmäßige Projektbesprechungen sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Die Arbeiten müssen zwingend am 21.09.2026 (jeweils LPH 3-7 bis 31.03.2027) beginnen und müssen, gemäß Vorgaben des Fördermittelgebers, spätestens bis zum 30.06.2028 (jeweils LPH 8) abgeschlossen sein.

Die Leistungen zu den Ingenieurbauwerken (1. LV) und der Freianlagenplanung (2. LV) werden nur zusammen vergeben! Die Aufträge an zwei unterschiedliche Bieter*innen zu erteilen, ist nicht möglich!

Kontaktdaten der Ansprechpartnerin:

Jasmin König 
STADT DATTELN
Fachdienstleiterin 6.3 - Umwelt

Genthiner Straße 8
45711 Datteln
Tel.: 02363/107-207

Fax.: 02363/107-447
Mobil: 0170/6388917
E-Mail: jasmin.koenig@stadt-datteln.de

Weitere Hinweise/Angaben:

Sollte der Bietende eine Bietergemeinschaft mit einem weiteren Unternehmen eingehen, müssen alle Beteiligten eine Eigenerklärung einreichen.

Die projektleitende Person sowie die Stellvertretende sind (inkl. Kontaktdaten) verpflichtend anzugeben:

Projektleitende Person (inkl. Kontaktdaten)

Stellvertretende Person (inkl. Kontaktdaten)

Bearbeitungszeit: maximal 21 Monate

Beginn verpflichtend: 21.09.2026

Fertigstellung (Baumaßnahmen) verpflichtend: spätestens 30.06.2028

- Leistungsverzeichnis § § 44, 43, 41 (HOAI, Ingenieurbauwerke)

Anrechenbare Kosten 1.100.000,00 (netto) gemäß HOAI

Honorarzone:                            (vom Bieter anzugeben)

Honorarsatz:                             (vom Bieter anzugeben)

| Pos. |  | Leistungen |  | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung |  |  |
| 1.2 |  | Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung |  |  |
| 1.3 |  | Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung |  |  |
| 1.4 |  | Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe |  |  |
| 1.5 |  | Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |
| 1.6 |  | Leistungsphase 8 - Bauoberleitung |  |  |
| 2.1 |  | Abstimmungstermine (Jour-Fixe (Online), 2x im Monat (21.09.2026.-30.06.2028) |  |  |
| 2.2 |  | Abstimmungstermine (Jour-Fixe (Online), 2x im Monat (21.09.2026.-30.06.2028) |  |  |
| Angebotssumme netto |  |
| Nebenkosten ( %) |  |
| zzgl. 19 % MwSt. |  |
| Angebotssumme brutto |  |
| abzgl. % Nachlass |  |
| Summe nach Nachlass brutto |  |

Skonto       % in       Tagen

- Leistungsverzeichnis § § 39, 40 (HOAI, Freianlagen)

Anrechenbare Kosten 500.000,00 (netto) gemäß HOAI

Honorarzone: ________________(vom Bieter anzugeben)

Honorarsatz: _________________(vom Bieter anzugeben)

| Pos. |  | Leistungen |  | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung |  |  |
| 1.2 |  | Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung |  |  |
| 1.3 |  | Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung |  |  |
| 1.4 |  | Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe |  |  |
| 1.5 |  | Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |
| 1.6 |  | Leistungsphase 8 - Bauoberleitung |  |  |
| 2.1 |  | Abstimmungstermine (Jour-Fixe (Online), 2x im Monat (21.09.2026.-30.06.2028) |  |  |
| 2.2 |  | Abstimmungstermine (Jour-Fixe (Online), 2x im Monat (21.09.2026.-30.06.2028) |  |  |
| Angebotssumme netto |  |
| Nebenkosten ( %) |  |
| zzgl. 19 % MwSt. |  |
| Angebotssumme brutto |  |
| abzgl. % Nachlass |  |
| Summe nach Nachlass brutto |  |

Summen zu den :

- LV

Summe nach Nachlass brutto

- LV

Summe nach Nachlass brutto

Gesamtsumme:

Summe nach Nachlass brutto

Stundensätze (ohne Angebotsbewertung)

Angabe von Stundensätzen für eventuell nicht kalkulierte Arbeiten bzw. zusätzliche Abstimmungstermine

|  | Stundensatz (netto) |
| --- | --- |
| Büroinhaber*in |  |
| Projektleiter*in |  |
| Ingenieur*in |  |
| Verwaltungsmitarbeiter*in |  |
| Hilfskraft |  |

------------------------------------------------------		-------------------------------------------------------

Ort, Datum						Unterschrift

Abschließende Erklärung:

Hiermit wird erklärt, dass die gesamten Leistungen am 21.09.2026 beginnen und am 30.06.2028 abgeschlossen sein werden.

------------------------------------------------------		-------------------------------------------------------

Ort, Datum						Unterschrift

Datteln, 07.08.2026

Erstellt: König