BIM_ABWICKLUNGSPLAN

Städtische Immobilienwirtschaft

Version 1.0

August 2025

FB 65 Städtische Immobilienwirtschaft

Königswall 14

44137 Dortmund

Inhalt

Änderungsverzeichnis	4

Abkürzungsverzeichnis	4

1.	Einleitung	4

1.1	Geltungsbereich des Dokumentes	5

1.1.1	Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)	5

1.1.2	Liegenschafts-Informationsanforderungen (LIA)	5

1.1.3	BIM-Abwicklungsplan (BAP)	5

1.1.4	Informationslieferungshandbuch (IDM)	5

1.2	Projektübersicht	5

1.2.1	Projektbeschreibung	6

2.	BIM im Projektrahmen	6

2.1	BIM-Ziele	6

2.2	BIM-Anwendungsfälle / Digitale Liefergegenstände	6

2.3	Übersicht BIM Ziele inkl. Awf	7

3.	Bereitgestellte Grundlagen / Anlagen	7

4.	Organisation und Rollen	8

4.1	Projektorganisation	8

4.2	BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten	9

5.	Strategie der Zusammenarbeit	10

5.1	Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)	10

5.2	Testlauf	10

5.3	BIM-Informationsmanagement Status	11

5.4	BIM-Freigabeprozesse	11

5.5	BIM-Planungsprozess	11

5.6	BIM-Koordinationsprozess	12

5.7	BIM-Aufgabenmanagementprozess	12

5.8	Projektbesprechungen	13

5.9	Berichtswesen	13

5.9.1	Protokolle	13

5.9.2	Statusberichte	13

5.9.3	Abschlussberichte	13

5.10	Dokumentation	14

5.10.1	Datenaustauschformate	14

5.10.2	Dateinamenskonvention	14

5.10.3	Ordner Struktur	14

5.10.4	Verknüpfung von notwendigen Dokumenten	14

6.	Qualitätssicherung	15

6.1	Gesamtprozess der Qualitätssicherung	15

6.2	Prüfungsarten	15

6.2.1	Formale Prüfung	15

6.2.2	Geometrische Prüfung - Allgemeine Prüfung und Kollisionsprüfung	15

6.2.3	Fachliche Prüfung	16

6.2.4	Alphanumerische Prüfung	16

6.3	Muster eines Prüfberichtes der Fach- und Koordinationsmodelle	16

7.	Modellstruktur und Modellinhalte	16

7.1	Projekt- und Modellstruktur	16

7.2	Modellierungsrichtlinie	17

7.2.1	Modellierungsvorgaben	17

7.2.2	Export- Importvorgaben	18

7.2.3	Informationsvorgaben	18

7.2.4	Elementvorgaben	19

7.3	Informationsbedarf (LOIN)	19

7.3.1	Geometrische Detaillierung (Abk. LOG, engl. Level of Geometry)	19

7.3.2	Alphanumerische Informationen (Abk. LOI, engl. Level of Information)	20

7.3.3	Dokumentation und Anhänge	20

7.4	Klassifikation	20

7.5	Koordinatensysteme, Modellursprung, Achssystem	21

7.6	Einheiten	21

7.7	Toleranzen	21

8.	Technologien	22

8.1	Softwarewerkzeuge und Lizenzen	22

8.2	BIM-Planungssoftware	22

8.2.1	BIM -Prüfsoftware	22

8.2.2	Weitere eingesetzte Software	22

8.2.3	Datenschutz und Datensicherheit	22

9.	Geltende Normen und Richtlinien	22

# Änderungsverzeichnis

| Nr. 001 | Eindeutiger Name | Erstellung des Dokumentes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum Aug. 2025 | Autor SID | Erstellung des vorläufigen BAPs |
| Nr. Bsp. 002 | Eindeutiger Name | Bsp. Anpassung der Ziele |  |
|  | Datum Bsp. 21.08.2025 | Autor Bsp. BIM-GK | Beschreibung der Änderung |
| Nr. Bsp. 003 | Eindeutiger Name | Bsp. Anpassung des Awf 010 |  |
|  | Datum Bsp. 21.08.2025 | Autor Bsp. BIM-GK | Beschreibung der Änderung |

# Abkürzungsverzeichnis

Die Abkürzungsverzeichnisse sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft aufgeführt und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben/Angaben des Auftraggebers gemäß AIA sind die folgenden Vorgaben/Angaben seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis - Begriffe

| Fachdisziplin | Abkürzung |
| --- | --- |

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis - Beteiligte Fachdisziplinen

# Einleitung

Zur Erstellung des BAPs sind alle vorliegenden Dokumente und Vorgaben des Projektes zu sichten und auf Ihre Vollständigkeit und Inhaltliche Fehlerlosigkeit zu prüfen. Erst nach der Vorbereitung und Vereinbarung der erforderlichen Bestellungsbedingungen (AIA + BAP) und diesbezügliche Änderungen darf die technische Planung, das Bau- oder Asset-management begonnen werden. Fehlende Dokumente oder notwendige Korrekturen sind in mit diesem Dokument zu benennen, konkretisieren und zu ergänzen.

Die Formatierung dieses Dokumentes ist einzuhalten!

Die Einleitung zum Projekt ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

## Geltungsbereich des Dokumentes

Die Definition der Dokumente ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

### Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)

(Dokument liegt vor und muss durch den AN geprüft und angewandt werden)

### Liegenschafts-Informationsanforderungen (LIA)

(Dokument liegt vor und muss durch den AN geprüft und angewandt werden)

### BIM-Abwicklungsplan (BAP)

(Dokument lieg als vorläufiges Dokument vor und muss durch den AN ergänzt und angewandt werden werden)

### Informationslieferungshandbuch (IDM)

(Dokument muss durch den AN erstellt und angewandt werden)

## Projektübersicht

Die Projektübersicht ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Der BAP umfasst die Umsetzung der in der AIA festgelegten spezifischen BIM-Anforderungen des Auftraggebers an die BIM-Methode in folgendem Projekt:

| Projektnummer: | 6520002901 |
| --- | --- |
| Liegenschaft-ID WE- Nr.: | Planung Um- Neubau TEK Hopmanns Mühlenweg 7/7a |
| Liegenschaftsbezeichnung: |  |
| Liegenschafts-Adresse: | Hopmanns Mühlenweg 7a 44265 Dortmund-Hörde |
| Gebäude-ID/ Gebäudeteil-ID: | keine |
| Art der Maßnahme: | Neubau |
| Art der Nutzung: | Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) |
| Beschreibung/Projektspezifika: | BIM-Pilotprojekt |
| Baujahr: | Voraussichtlich 2028-2029 |
| Auftraggeber*in: | Stadt Dortmund, FB 23 Liegenschaftsamt |
| Ansprechpartner*in: | Jutta Schafsteller / Thomas Scheler |
| Projektleiter*in FB 65/2.3: | Christine Kern |
| Stellv. Projektleiter*in FB 65/2.3: | Daniela Zöllner |

Tabelle 4: Projektangaben

### Projektbeschreibung

Eine allgemeine Projektbeschreibung finden Sie in den Vergabeunterlagen zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV.

Die Projektbeschreibung bezüglich des Pilotprojektes ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert. Beide Beschreibungen sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

# BIM im Projektrahmen

## BIM-Ziele

Die BIM-Ziele des Auftraggebers sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den BIM-Zielen des Auftraggebers gemäß AIA sind die folgenden Ziele seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Nr. | BIM-Projektziele | Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls inkl. projektspezisfischer Beschreibung | AG/AN |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Bsp. | - Schadstofffreiheit | Projekt- und Bauwerksdokumentation Nutzung der digitalen Bauproduktzwillinge zur Identifizierung eventueller Schadstoffe in der Planung und Bauausführung sowie Lokalisierung und Rückverfolgbarkeit im Falle einer späteren Schadstoffidentifizierung während der Nutzungsphase (z.B. nachträgliches Identifizieren von Asbest) | AN |

Tabelle 4.1: BIM Ziele

## BIM-Anwendungsfälle / Digitale Liefergegenstände

Die BIM-Anwendungsfälle werden in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft in Form von Steckbriefen definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Abweichungen der bestehenden Steckbriefe der Anwendungsfälle von den AIA sind deutlich zu kennzeichnen.

## Übersicht BIM Ziele inkl. Awf

Die Zuweisungen der BIM-Anwendungsfälle zu den BIM-Zielen des Auftraggebers sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

In folgender Tabelle sind die BIM-Anwendungsfälle aufzulisten, die eine Abweichung zur der AIA darstellen. Diese sind den BIM Zielen zuzuordnen. Siehe hierzu auch das folgende Kapitel.

| BIM Ziel | Anwendungsfälle |
| --- | --- |
| - Durchgängige Informationsverwaltung „Single Source of Truth“ |  |
| - Effektive Kommunikation |  |
| - Fundierte und nachhaltige Entscheidungsfindung |  |
| - Hohe Transparenz |  |
| - Erhöhte Planungsqualität und Ausführungsqualität |  |
| - Erhöhte Kostensicherheit |  |
| - Erhöhte Terminsicherheit |  |
| - Verbessertes Risikomanagement |  |
| - Verbesserter Gebäudebetrieb |  |
| Ggf. zusätzliche Ziele |  |

Tabelle 4.1: BIM Anwendungsfälle und Ziele

# Bereitgestellte Grundlagen / Anlagen

Die bereitgestellten Grundlagen für die modellbasierte Projektabwicklung sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den bereitgestellten Grundlagen des Auftraggebers gemäß AIA sind die folgenden Grundlagen seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Grundlagen | Beschreibung | Format | Zeitpunkt der Bereitstellung | Kommentar des AN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 5: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber

# Organisation und Rollen

## Projektorganisation

Die Projektorganisation in Bezug auf die BIM-Rollen wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft in Form eines Organigramms definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben der Projektorganisation des Auftraggebers gemäß AIA ist die folgenden Projektorganisation seitens des Auftragnehmers festgelegt:

Abbildung 01: Projektorganisation- Organigramm inkl. BIM Rollen

## BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Rollenbilder und die Qualitätsverantwortung werden in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

In folgender Tabelle sind den BIM-Rollen Verantwortliche zuzuordnen, namentlich (inkl. Angabe der Firmenzugehörigkeit) zu nennen und deren Kompetenzen (Zertifizierungen, Ausbildungsgrad, Erfahrung) zu beschreiben. Jeden verantwortlichen ist ein Stellvertreter zu zuordnen. Neben der Rollenbeschreibung des Auftraggebers gemäß AIA ist die folgenden Rollenbeschreibung seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| BIM-Rolle | Projekt-spezifische Rollen-beschreibung | Verant-wortliche*r + Firma | Kompetenz/ Kapazität | Leistungsphase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bauherr*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertrerter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektsteuerung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertrerter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertreter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Gesamtkoordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertreter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Fachkoordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertreter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Autor*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertreter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM-Nutzer*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stellvertreter*in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 6: Rollenzuweisung

Eine Schnittstellenliste in Bezug auf die Planungs- und Ausführungsthemen zwischen den Projektbeteiligten wird in Form einer Verantwortlichkeitsmatrix durch die Projektsteuerung und in Abstimmung mit allen an der Planung Beteiligten erstellt und durch die BIM-Gesamtkoordination hier dokumentiert. Die Fortführung der Liste durch die PS wird im BAP ebenfalls dokumentiert.

E= Entscheiden

D= Durchführen

M= Mitwirken

K= zur Kenntnisnehmen

| Schnittstelle | Bauherr | PS | BIM-M | BIM-GK | BIM-FK | BIM-A | BIM-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 6.1: Verantwortlichkeitsmatrix

- Bei komplexen Schnittstellen ist ein Prozessdiagramm und/oder Interaktionsplan inkl. Prozessbeschreibung gemäß DIN EN ISO 29481 mit einer Zuweisung der Verantwortlichkeiten durch die BIM-Gesamtkoordination zu erstellen und hier zu dokumentieren.

- Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm Schnittstelle XY

Tabelle 6.2: Prozess der Schnittstelle XY

# Strategie der Zusammenarbeit

## Funktionalitäten einer gemeinsamen Datenumgebung (CDE)

Die Beschreibung und Anforderungen an die geforderten Systeme sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

In folgender Tabelle sind die vom AN gewählten Systeme zu nennen.

| System | Beschreibung | Zuständigkeit Ansprechpartner | Kontaktdaten | Zertifizierung | Lizenzen (Anzahl/Kosten) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKMS |  |  |  |  |  |
| BIM Viewer |  |  |  |  |  |
| Issue-Management |  |  |  |  |  |

Tabelle 7: Ausgewählte gemeinsame Datenumgebung (auszufüllen beim Wechsel der CDE oder bei der Bereitstellung seitens des AN)

## Testlauf

Die notwendigen Testphasen sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen. Bei jeder Testphase ist ein vorläufiges Initiierungsmodell durch die verantwortliche Person bereitzustellen.

Neben den Schulungen und Testphasen des Auftraggebers gemäß AIA sind die folgenden Schulungen und Testphasen seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Nr. | Testphase/ Schulung | Zeitpunkt | Umfang / Bearbeitungsschritt | Verantwortliche*r | Teilnehmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 7.1: Beschreibung von Testläufen

## BIM-Informationsmanagement Status

Das Informationsmanagement in einer CDE ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

| Status | Status in CDE inkl. Erläuterung | Lokale Datenumgebung der AN |
| --- | --- | --- |
| DIN EN ISO 19650-1 | (nur bei Abweichung zur DIN zu dokumentieren) |  |
| In Bearbeitung |  |  |
| „In Bearbeitung“ zu „Geteilt“ |  |  |
| Geteilt |  |  |
| „Geteilt“ Zu „Veröffentlicht“ |  |  |
| Veröffentlich |  |  |
| „Veröffentlicht“ zu „Archiviert“ |  |  |

Tabelle 8: Beschreibung von Testläufen

Neben den Status des Auftraggebers gemäß AIA sind die folgenden Informationsmanagementprozesse seitens des Auftragnehmers festgelegt worden:

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der BIM-Informationsprozesse

Tabelle 8.1: Prozess der BIM-Informationsprozesse

## BIM-Freigabeprozesse

Allgemeine Bedingungen der BIM-Freigabeprozesse sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Die genauen BIM-Freigabeprozesse und die Abbildung und Umsetzung in der CDE sind in Prozessdiagrammen schematische durch die Projektsteuerung darzustellen und den BIM-Gesamtkoordinator hier zu dokumentieren.

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der BIM-Freigabeprozesse

Tabelle 8.2: Prozess der BIM-Freigabeprozesse

## BIM-Planungsprozess

Der BIM-Planungsprozess ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Spezifizierung der Zusammenarbeit gemäß den Vorgaben in der AIA

Tabelle 8.3: Spezifizierung einer Zusammenarbeit

## BIM-Koordinationsprozess

Der BIM-Koordinationsprozess wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft allgemein definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Der genaue BIM-Koordinationsprozess und die Abbildung und Umsetzung in der CDE sind schematische durch die Projektsteuerung darzustellen und den BIM-Gesamtkoordinator hier zu dokumentieren.

Abbildung 02: Iterationszyklen im BIM Projekt

## BIM-Aufgabenmanagementprozess

Der BIM-Aufgabenmanagementprozess wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft allgemein beschrieben und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Der genaue BIM-Aufgabenmanagementprozess und die Abbildung und Umsetzung in der CDE sind in Prozessdiagrammen schematische durch die Projektsteuerung darzustellen und den BIM-Gesamtkoordinator hier zu dokumentieren.

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm des BIM-Aufgabenmanagementprozess

Tabelle 8.4: Prozess des BIM- Aufgabenmanagementprozess

## Projektbesprechungen

Die Projektbesprechungen werden in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

In folgender Tabelle wir den Besprechungen eine Prozessbeschreibung der Organisation hinzugefügt sowie ein genauer Ort bzw. ein mögliches Medium für Onlinebesprechungen zugeordnet.

| Besprechungsart inkl. Verantwortlichkeit | Beschreibung (Themen/Ziel) | Prozess-beschreibung | Häufigkeit | LPH | Ort | Medium (Online-besprechung) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 9: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen

## Berichtswesen

### Protokolle

Das Berichtswesen wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Ein Muster für alle Berichte und für die Protokolle ist dem projektspezifischen BAP anzuhängen.

Muster-Protokoll

Tabelle 9.1: Muster Protokoll

### Statusberichte

Das Berichtswesen wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Ein Muster für alle Berichte und für die Protokolle ist dem projektspezifischen BAP anzuhängen.

Muster-Statusbericht

Tabelle 9.2: Muster Statusbericht

### Abschlussberichte

Das Berichtswesen wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Ein Muster für alle Berichte und für die Protokolle ist dem projektspezifischen BAP anzuhängen.

Muster-Abschlussbericht

Tabelle 9.3: Muster Abschlussbericht

## Dokumentation

### Datenaustauschformate

Die Art der Dokumentation wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Das genaue Dokumentationsmanagement und die Abbildung und Umsetzung in der CDE sind in Prozessdiagrammen schematische durch die Projektsteuerung darzustellen und den BIM-Gesamtkoordinator hier zu dokumentieren.

Prozessdiagramm inkl. Beschreibung des BIM-Dokumentenmanagement

Tabelle 9.4: Prozessdiagramm BIM-Dokumentenmanagementprozess

### Dateinamenskonvention

Die Grundlage zur Dateinamenskonvention wird in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Im Folgenden wird die projektspezifische Dateinamenskonvention definiert:

Dateinamenskonvention

Tabelle 9.5: Dateinamenskonvention

### Ordner Struktur

Eine Ordner Struktur für alle zu übergebenen Dokumente wird vom AG erstellt und in Absprach mit den Projektbeteiligten auf der CDE abgebildet.

Ordnerstruktur

Tabelle 9.6: Ordnerstruktur

### Verknüpfung von notwendigen Dokumenten

Die zu Verknüpfenden Dokumente werden in den LIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den LIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

| Dokument | IFC Element | Änderung |
| --- | --- | --- |

Tabelle 9.7: Dokumentation

# Qualitätssicherung

## Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Die Grundsätze der Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände werden in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung ist im Folgenden zu Beschreiben und in einem Prozessdiagramm darzustellen.

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der Qualitätsssicherung

Abbildung 03: Prozess der Qualitätssicherung

## Prüfungsarten

Die notwendigen Prüfungsarten werden in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Im Folgenden werden die Prüfungsarten durch eine Prozessbeschreibung inkl. Prozessdiagramm der Prüfung inkl. anzuwendenden Prüfregeln und Verantwortlichkeiten.

### Formale Prüfung

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der formalen Prüfung

Tabelle 9.8: Prozess der formalen Prüfung

### Geometrische Prüfung - Allgemeine Prüfung und Kollisionsprüfung

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der geometrischen Prüfung

Tabelle 9.9: Prozess der geometrischen Prüfung

Abbildung 04: Kollisionsmatrix

### Fachliche Prüfung

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der fachlichen Prüfung

Tabelle 9.10: Prozess der fachlichen Prüfung

### Alphanumerische Prüfung

Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm der alphanumerischen Prüfung

Tabelle 9.11: Prozess der alphanumerischen Prüfung

## Muster eines Prüfberichtes der Fach- und Koordinationsmodelle

Ein Muster Prüfbericht ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft aufgestellt worden und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Der Musterprüfbericht ist im folgende zu bestätigen oder zu konkretisieren/anzupassen/ergänzen.

| Musterprüfbericht | Anmerkung | Bestätigung | Prüfung durch |
| --- | --- | --- | --- |
| Formale Prüfung |  |  |  |
| Geometrie Allgemeine Prüfung |  |  |  |
| Geometrie Kollisionsprüfung |  |  |  |
| Fachliche Prüfung |  |  |  |
| Alphanumrische Prüfung |  |  |  |

Tabelle 10: Dokumentation

# Modellstruktur und Modellinhalte

## Projekt- und Modellstruktur

Die Projekt- und Modellstrukturen sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Planer | Modellart | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Objektplanung |  |  |
| Tragwerksplanung |  |  |
| Technische Anlagen |  |  |
| Freianlagen |  |  |

Tabelle 12: Zusammenstellung von Modellen für das Projekt

| Planer | Teilmodelle | Inhalt | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt-planung |  |  |  |
| Tragwerks-planung |  |  |  |
| Technische Anlagen |  |  |  |
| Freianlagen planung |  |  |  |
| Ausführende Gewerke |  |  |  |

Tabelle 13: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt

Eine Schnittstellenliste in Bezug auf die Modellierung zwischen den Projektbeteiligten wird in Form einer Verantwortlichkeitsmatrix durch das BIM-Management erstellt und durch die BIM-Gesamtkoordination hier dokumentiert. Die Fortführung der Liste durch die PS wird im BAP ebenfalls dokumentiert.

E= Entscheiden

D= Durchführen

M= Mitwirken

K= zur Kenntnisnehme

| Schnittstelle | Bauherr | PS | BIM-M | BIM-GK | BIM-FK | BIM-A | BIM-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 13.1: Verantwortlichkeitsmatrix

- Bei komplexen Schnittstellen ist ein Prozessdiagramm und/oder Interaktionsplan inkl. Prozessbeschreibung gemäß DIN EN ISO 29481 mit einer Zuweisung der Verantwortlichkeiten durch die BIM-Gesamtkoordination zu erstellen und hier zu dokumentieren.

- Prozessbeschreibung und Prozessdiagramm Schnittstelle XY

Tabelle 13.2: Prozess der Schnittstelle XY

## Modellierungsrichtlinie

### Modellierungsvorgaben

Die Modellierungsgrundsätze sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt bzw. konkretisiert inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme und Zuordnung zu einem Anwendungsfall:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben | Begründung / Erläuterung | Software | Awf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formal |  |  |  |  |
| Modell | Def. von Gebäudeteilungen im Modell | Festlegung der exakte Pos. der Gebäudeteilungenim Modell |  |  |
| Modelelemente | Geschossdefinition | Definition der Geschosse ist hier einzutragen (UK + OK) inkl. Umgang mit Splitleveln. |  |  |
| Modelelemente | Def. Unter- und Oberkante | Definition der UK + OK der Modellelemente ist hier einzutragen |  |  |
| Modelelemente | Mehrschichtige Modellelemente | Umgang mit Mehrschichtigen Modellelementen ist hier zu erläutern |  |  |
| Details | Def. der wesentlichen konstruktiven Details, die in 3D modelliert werden müssen. |  |  |  |
| 2D Elemente |  |  |  |  |

Tabelle 13.2: Projektspezifische Modellierungsvorgaben

Die vorausgefüllten Zellen sind mindestens durch den BIM-Gesamtkoordinator vor Projektbeginn du definieren.

### Export- Importvorgaben

Die Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme und Zuordnung zu einem Anwendungsfall:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben | Begründung der Anpassung | Software | Awf |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 13.3: Projektspezifische Export- Importvorgaben

### Informationsvorgaben

Die Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme und Zuordnung zu einem Anwendungsfall:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben | Begründung der Anpassung | Software | Awf |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 13.4: Projektspezifische Informationsvorgaben

### Elementvorgaben

Die Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme und Zuordnung zu einem Anwendungsfall:

| Kategorie | Projektspezifische Modellierungsvorgaben | Begründung der Anpassung | Software | Awf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Räume | Def. Unter- und Oberkante | Definition der UK + OK der Modellelemente ist hier einzutragen |  |  |

Tabelle 13.5: Projektspezifische Elementvorgaben

## Informationsbedarf (LOIN)

Die Informationsbedarfstiefe ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier gesondert zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt:

Abbildung 05 LOIN

### Geometrische Detaillierung (Abk. LOG, engl. Level of Geometry)

Die LOG ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen und zu konkretisieren. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

| ID | LOG | Projektspezifische Anpassung | Projektphase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8.1 | 8.2 |
| LOG | 100 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 200 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 300 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 400 |  |  |  |  |  |  |
| LOG | 500 |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 14: Anforderungen an die geometrische Detaillierung

### Alphanumerische Informationen (Abk. LOI, engl. Level of Information)

Die LOI ist in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft in Form einer Informationsaustauschanforderung (IAA) definiert worden und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen, zu konkretisieren und fortzuschreiben. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Die Anzahl der verwendeten freien Merkmale wird in folgender Tabelle dokumentiert.

| ID | Fachmodelle Modellelementgruppe | Projektphase Anzahl freier Merkmale / Anzahl genutzter Merkmale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arch | Architektur | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8.1 | 8.2 |
|  | Räume | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 20/0 | 25/0 |
|  | Türen | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 20/0 | 25/0 |
|  | Alle anderen Modellelemente | 2/0 | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 25/0 |
| TGA | Modelle der Technischen Ausstattung |  |  |  |  |  |
|  | Räume (Angaben der TA) | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 | 25/0 |
|  | sicherheitsrelevante Komponenten (z.B. Brandschutzklappen) | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 | 25/0 |
|  | Alle anderen Modellelemente | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 | 25/0 |
| TWP | Modelle der Tragwerksplanung |  |  |  |  |  |
|  | Alle strukturellen, tragenden Tragwerkselemente | 5/0 | 10/0 | 15/0 | 15/0 | 25/0 |

Tabelle 15: Festlegung der freien Merkmale (Art und Anzahl) in den jeweiligen Projektphasen

### Dokumentation und Anhänge

Die Vorgaben zu den notwendigen Dokumenten ist in den LIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und ist in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

## Klassifikation

Die Klassifikationssysteme sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Klassifikationssystemen des Auftraggebers sind die folgenden Systeme seitens des Auftragnehmers festgelegt:

| Klassifikationssystem | Beschreibung und Anwendung | Modelle / Modellelement |
| --- | --- | --- |

Tabelle 16: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen

## Koordinatensysteme, Modellursprung, Achssystem

Die projektspezifischen Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers zu ergänzen:

| Vorgaben zur Fachmodellierung: Modellursprung, Achsraster und Achssystem |  |
| --- | --- |
| Modellursprung/Nullpunkt/ Projektbasispunkt | Nach Angaben des BIM-GK |
| Ausrichtung des Modells | Positive X/Y/Z-Achse |
| Achssystem | Nach Angaben des BIM-GK |
| Vermessungspunkt | ETRS-Koordinaten: Örtliche Projektkoordinaten: |
| Koordinationskörper |  |

Tabelle 17: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt

## Einheiten

Die projektspezifischen Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers zu ergänzen:

| Modelleinheit | Einheit (Bezeichnung) | Einheit (Symbol) | Genauigkeit | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 18: Auflistung von Einheiten

## Toleranzen

Die projektspezifischen Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind hier zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers zu ergänzen:

| Projektphase | Toleranz | Anwendung für |
| --- | --- | --- |

Tabelle 19: Festlegung von Toleranzen für Kollisionsprüfungen – Gewerkeübergreifend

| Projektphase | Toleranz | Anwendung für |
| --- | --- | --- |

Tabelle 20: Festlegung von Toleranzen für Kollisionsprüfungen – Technische Gebäudeausrüstung

# Technologien

## Softwarewerkzeuge und Lizenzen

Die projektspezifischen Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind in folgenden Kapiteln zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

## BIM-Planungssoftware

Die folgenden BIM-Planungssoftware Produkte werden im Rahmen des Projektes zum Einsatz kommen.

| Fachdisziplin | Software | Version | Fachmodell | Zertifizierung |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 20.1: Liste der BIM-Planungssoftware

### BIM -Prüfsoftware

Die folgenden BIM-Prüfsoftware wird im Rahmen des Projektes zum 
Einsatz kommen:

| Fachdisziplin | Software | Version | Verwendungszweck/Anwendungsfall |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 20.2: Liste der BIM-Prüfsoftware

### Weitere eingesetzte Software

Übersicht über weitere eingesetzte Software.

| Fachdisziplin | Software | Version | Verwendungszweck/Anwendungsfall |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 20.3: Liste der weiteren BIM Software

### Datenschutz und Datensicherheit

Die Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind in folgenden Kapiteln zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

# Geltende Normen und Richtlinien

Die Vorgaben sind in den AIA der Städtischen Immobilienwirtschaft definiert worden und sind in dem projektspezifischen BAP zu bestätigen. Abweichungen von den AIA bzw. Konkretisierungen, Anpassungen und oder Ergänzungen sind in folgenden Kapiteln zu dokumentieren und mit dem AG sowie den Projektbeteiligten abzustimmen.

Neben den Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers zu ergänzen:

| Lfd. Nr. | Norm/Richtlinie |
| --- | --- |

Tabelle 21: Liste relevanter in den AIA referenzierter Normen und Richtlinien