Anlage 2.1

Leistungsbild zum Projektsteuerungsvertrag der Maßnahme „Infrastruktur und Grüner Ring auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte“

Projektsteuerungsleistungen für Bauprojekte des Grünen Rings

- Grüner Ring Teilbereich Süd einschl. Hoeschmuseum und Veloroute Süd

- Grüner Ring Teilbereich Mitte

- Grüner Ring Teilbereich Nord einschl. Veloroute Nord

- Grüner Ring Teilbereich Grabeland und Teilbereich Süd-Ost

# Handlungsbereich A: Organisation (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐	1. Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld

☐	2. Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten

☐	3. Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele

☐	4. Aufstellen und Abstimmen der Projektstrukturplanung

☐	5. Aufstellen Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen

☐ 	6.  Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur

☐ 	7. Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements

☐ 	8. Mitwirken beim Risikomanagement

☐ 	9. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation

☐ 	10. Mitwirken bei der Herbeiführung behördlicher Genehmigungen

☐ 	11. Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1. Einrichten eines eigenen Projektkommunikationssystems

☐ 	BL.2 Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- und Erörterungsterminen

# Handlungsbereich B: Qualitäten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐ 	1. Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☐ 	2. Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen

☐ 	3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung

☐ 	4. Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge

☐ 	5. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners

☐ 	6. Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen

☐ 	7. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen

☐ 	8. Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen sowie bei Übergabe des Objektes

☐ 	9. Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1. Durchführen einer differenzierten Anfrage bzgl. der Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmedien, Verkehr etc.) und Beschaffen der relevanten Informationen und Unterlagen

☐ 	BL.2. Prüfen der Projektdokumentation der fachlich Beteiligten

☐ 	BL.3. Veranlassen, Koordinieren und Steuern der Beseitigung nach der Abnahme aufgetretener Mängel

# Handlungsbereich C: Kosten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐ 	1. Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☐ 	2. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss

☐ 	3. Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)

☐ 	4. Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner

☐ 	5. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

☐ 	6. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung

☐ 	7. Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen

☐ 	8. Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation

# Handlungsbereich D: Termine (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐ 	1. Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☐ 	2. Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung

☐ 	3. Überprüfen der Terminplanungen für den Planungs- und Bauablauf der an der Planung fachlich Beteiligten

☐ 	4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

# Handlungsbereich E: Verträge (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐ 	1. Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt

☐ 	2. Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	3. Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	4. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung

☐ 	5. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung

☐ 	6. Prüfen der Nachträge der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	7. Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Vergabeeinheiten der Bauleistungen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit

☐ 	8. Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen

☐ 	9. Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung

☐ 	10. Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle

☐ 	BL.2 Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei förmlichen Streitbeilegungsverfahren

☐ 	BL.3 Koordinieren der versicherungsrelevanten Schadensabwicklung

Projektsteuerungsleistungen für Bauprojekte des Straßen- und Kanalbaus

- Hoeschallee 1. Abschnitt: von Brackeler Straße bis Planstraße A einschließlich Einmündung Brackeler Straße

- Hoeschallee Abschnitt 2: Knoten Bornstraße und Hildastraße

- Hoeschallee Abschnitt 3: Hoeschallee Nord von Hildabrücke bis Werksunterführung

- Hoeschallee Abschnitt 5: Hoeschallee Kreuzungsbereich von Werksunterführung bis Einmündung Gewerbegebiet

- Springorumstraße von Oesterholzstraße bis Kreuzungspunkt Hoeschallee

- Westfalenhüttenstraße von Kreuzungspunkt Hoeschallee bis Warmbreitbandstraße

# Handlungsbereich A: Organisation (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐	1. Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld

☐	2. Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten

☒	3. Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele

☒	4. Aufstellen und Abstimmen der Projektstrukturplanung

☒	5. Aufstellen Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen

☒ 	6.  Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur

☒ 	7. Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements

☒ 	8. Mitwirken beim Risikomanagement

☒ 	9. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation

☒ 	10. Mitwirken bei der Herbeiführung behördlicher Genehmigungen

☒ 	11. Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☒ 	BL.1. Einrichten eines eigenen Projektkommunikationssystems

☒ 	BL.2 Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- und Erörterungsterminen

# Handlungsbereich B: Qualitäten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☐ 	2. Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen

☒ 	3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung

☒ 	4. Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge

☒ 	5. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners

☐ 	6. Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen

☒ 	7. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen

☒ 	8. Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen sowie bei Übergabe des Objektes

☐ 	9. Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1. Durchführen einer differenzierten Anfrage bzgl. der Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmedien, Verkehr etc.) und Beschaffen der relevanten Informationen und Unterlagen

☐ 	BL.2. Prüfen der Projektdokumentation der fachlich Beteiligten

☐ 	BL.3. Veranlassen, Koordinieren und Steuern der Beseitigung nach der Abnahme aufgetretener Mängel

# Handlungsbereich C: Kosten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss

☒ 	3. Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)

☒ 	4. Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner

☒ 	5. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

☒ 	6. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung

☒ 	7. Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen

☐ 	8. Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation

# Handlungsbereich D: Termine (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung

☒ 	3. Überprüfen der Terminplanungen für den Planungs- und Bauablauf der an der Planung fachlich Beteiligten

☒ 	4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

# Handlungsbereich E: Verträge (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☐ 	1. Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt

☐ 	2. Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	3. Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	4. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung

☒ 	5. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung

☒ 	6. Prüfen der Nachträge der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	7. Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Vergabeeinheiten der Bauleistungen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit

☒ 	8. Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen

☒ 	9. Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung

☒ 	10. Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle

☐ 	BL.2 Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei förmlichen Streitbeilegungsverfahren

☐ 	BL.3 Koordinieren der versicherungsrelevanten Schadensabwicklung

Projektsteuerungsleistungen für die Bauprojekte der Stadtbahn:

- Neubau Stadtbahn von Oesterholzstraße bis Warmbreitbandstraße

# Handlungsbereich A: Organisation (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒	1. Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld

☒	2. Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten

☒	3. Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele

☒	4. Aufstellen und Abstimmen der Projektstrukturplanung

☒	5. Aufstellen Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen

☒ 	6.  Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur

☒ 	7. Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements

☒ 	8. Mitwirken beim Risikomanagement

☒ 	9. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation

☒ 	10. Mitwirken bei der Herbeiführung behördlicher Genehmigungen

☒ 	11. Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☒ 	BL.1. Einrichten eines eigenen Projektkommunikationssystems

☒ 	BL.2 Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- und Erörterungsterminen

# Handlungsbereich B: Qualitäten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen

☒ 	3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung

☒ 	4. Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge

☒ 	5. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners

☒ 	6. Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen

☒ 	7. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen

☒ 	8. Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen sowie bei Übergabe des Objektes

☒ 	9. Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1. Durchführen einer differenzierten Anfrage bzgl. der Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmedien, Verkehr etc.) und Beschaffen der relevanten Informationen und Unterlagen

☐ 	BL.2. Prüfen der Projektdokumentation der fachlich Beteiligten

☐ 	BL.3. Veranlassen, Koordinieren und Steuern der Beseitigung nach der Abnahme aufgetretener Mängel

# Handlungsbereich C: Kosten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss

☒ 	3. Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)

☒ 	4. Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner

☒ 	5. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

☒ 	6. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung

☐ 	7. Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen

☐ 	8. Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation

# Handlungsbereich D: Termine (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung

☒ 	3. Überprüfen der Terminplanungen für den Planungs- und Bauablauf der an der Planung fachlich Beteiligten

☒ 	4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

# Handlungsbereich E: Verträge (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt

☒ 	2. Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	3. Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	4. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung

☒ 	5. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung

☒ 	6. Prüfen der Nachträge der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	7. Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Vergabeeinheiten der Bauleistungen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit

☒ 	8. Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen

☐ 	9. Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung

☒ 	10. Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle

☐ 	BL.2 Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei förmlichen Streitbeilegungsverfahren

☐ 	BL.3 Koordinieren der versicherungsrelevanten Schadensabwicklung

Projektsteuerungsleistungen für die Bauprojekte der Werksanpassung ThyssenKrupp:

- Hoeschallee 4. Abschnitt: Werksanpassungsmaßnahmen Werksunterführung, Werkstraße, Parkplatz

# Handlungsbereich A: Organisation (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒	1. Mitwirken bei der Klärung der Rahmenbedingungen für das Gesamtprojekt inkl. Stakeholderumfeld

☒	2. Überprüfen der Projektziele und Mitwirken bei der Auflösung von Zielkonflikten

☒	3. Analysieren und Bewerten der Einhaltung der Projektziele

☒	4. Aufstellen und Abstimmen der Projektstrukturplanung

☒	5. Aufstellen Fortschreiben der Schnittstellen für die Koordinations- und Integrationsprozesse der Objekt- und Fachplanungen

☒ 	6.  Aufstellen, Umsetzen und Steuern der Kommunikationsstruktur

☒ 	7. Aufstellen, Umsetzen und Steuern des Entscheidungs- und Änderungsmanagements

☒ 	8. Mitwirken beim Risikomanagement

☒ 	9. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Organisationsvorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation

☒ 	10. Mitwirken bei der Herbeiführung behördlicher Genehmigungen

☒ 	11. Mitwirken bei der systematischen Zusammenstellung der Projektdokumentation

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☒ 	BL.1. Einrichten eines eigenen Projektkommunikationssystems

☐ 	BL.2 Vertreten der Planungskonzeption gegenüber der Öffentlichkeit unter besonderen Anforderungen und Zielsetzungen sowie bei mehr als fünf Erläuterungs- und Erörterungsterminen

# Handlungsbereich B: Qualitäten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Qualitätsziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Mitwirken bei der Klärung der Grundstücks- und Standortfragen mit Erfassung logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen

☒ 	3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Planungsbeteiligten zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen der Planung

☒ 	4. Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten Leistungsbeschreibungen, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge

☒ 	5. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des Objektplaners

☒ 	6. Überprüfen des Farb- und Materialkonzeptes und Mitwirken bei der Bemusterungsplanung, Steuern der Bemusterungen

☒ 	7. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Objektüberwachungen/Bauoberleitungen

☒ 	8. Mitwirken bei der Planung und Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen der Bauleistungen sowie bei Übergabe des Objektes

☒ 	9. Mitwirken bei den Abnahmen der Planungsleistungen

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1. Durchführen einer differenzierten Anfrage bzgl. der Infrastruktur (Ver- und Entsorgungsmedien, Verkehr etc.) und Beschaffen der relevanten Informationen und Unterlagen

☐ 	BL.2. Prüfen der Projektdokumentation der fachlich Beteiligten

☐ 	BL.3. Veranlassen, Koordinieren und Steuern der Beseitigung nach der Abnahme aufgetretener Mängel

# Handlungsbereich C: Kosten (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Kostenziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Kostenüberwachung inkl. Abschluss

☒ 	3. Prüfen der Rechnungen der zu steuernden Projektbeteiligten (nicht der bauausführenden Unternehmen)

☒ 	4. Überprüfen der Kostenermittlungen, -vergleiche und Kostenkontrollen der Objekt- und Fachplaner

☒ 	5. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

☒ 	6. Aufstellen, Umsetzen und Fortschreiben der Mittelabflussplanung

☐ 	7. Überprüfen der Rechnungsprüfung der Objektüberwachungen und örtlichen Bauüberwachungen

☐ 	8. Mitwirken bei der Freigabe von Vorauszahlungs- und Vertragserfüllungssicherheiten

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Verwenden von auftraggeberseitig vorgegebenen EDV-Kostenprogrammen mit besonderen Anforderungen in Bezug auf die Informationsverarbeitung und Dokumentation

# Handlungsbereich D: Termine (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Überprüfen der Terminziele und Mitwirken bei Zielanpassungen

☒ 	2. Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Steuerungsterminplanung

☒ 	3. Überprüfen der Terminplanungen für den Planungs- und Bauablauf der an der Planung fachlich Beteiligten

☒ 	4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele und Mitwirkungen bei Zielanpassungen

# Handlungsbereich E: Verträge (stufenübergreifend)

Grundleistungen

☒ 	1. Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabestruktur für das Gesamtprojekt

☐ 	2. Aufstellen der Leistungsanforderungen für die an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	3. Mitwirken bei den Beschaffungen der Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	4. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt und Mitwirken an dessen Umsetzung

☒ 	5. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten ggf. unter Einbeziehung der Rechtsberatung

☒ 	6. Prüfen der Nachträge der an der Planung fachlich Beteiligten sowie der Gutachter und Sonderfachleute

☐ 	7. Überprüfen der Vergabeunterlagen für die Vergabeeinheiten der Bauleistungen auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit

☒ 	8. Mitwirken bei den Beschaffungen der Bauleistungen

☐ 	9. Überprüfen der Nachtragsprüfungen der Objektüberwachungen und Örtlichen Bauüberwachungen sowie Mitwirken bei der Beauftragung

☒ 	10. Überprüfen der Auflistung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Besondere Leistungen (konkretisiert in Anlage 2.2)

☐ 	BL.1 Übernehmen von Funktionen einer Vergabestelle

☐ 	BL.2 Organisatorisches und baufachliches Unterstützen bei förmlichen Streitbeilegungsverfahren

☐ 	BL.3 Koordinieren der versicherungsrelevanten Schadensabwicklung