Anlage 2.2

Besondere Leistungen für das Gesamtareal

Leistungsbild Multiprojektmanagement

Projektstufe 1: Programm definieren und planen

A: Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

☐	1. Überprüfen der organisatorischen Grundlagen der Einzelprojekte des MPM zur Bildung einheitlicher Vorgaben

☒	2. Erstellen und Abstimmen der Vorgaben für die organisatorischen Grundlagen des MPM

☒	3. Erstellen und Abstimmen der Programmziele

☒	4. Erstellen und Abstimmen der übergeordneten Kommunikationsstruktur des Informations- und Protokollwesens

☒	5. Erstellen und Abstimmen des Entscheidungsmanagements für übergeordnet

erforderliche Grundsatzentscheidungen

☒ 	6. Erstellen und Abstimmen des Änderungsmanagements für übergeordnet erforderliche Grundsatzentscheidungen

☒ 	7. Erstellen und Abstimmen des übergeordneten Risikomanagements

☒ 	8. Erstellen und Abstimmen eines in allen Projekten des Programms anzuwendenden Projektkommunikationssystems

☐ 	9. Erstellen und Abstimmen der standardmäßig in allen Projekten anzuwendenden	Grundlagen für die Planung der Planung

## B: Qualitäten und Quantitäten

☐ 	1. Überprüfen der Qualitäts- und Quantitätsstandards aus der Bedarfsplanung der Einzelprojekte zur Bildung einheitlicher Vorgaben

☐ 	2. Erstellen und Abstimmen einheitlicher Qualitäts- und Quantitätsstandards

Erarbeiten einheitlicher Planungsstandards

## C: Kosten und Finanzierung

☒ 	1. Überprüfen der Inhalte der projektspezifischen Kostenrahmen

☒ 	2. Erstellen und Abstimmen der MPM-Strukturen und des MPM-Kostenrahmens

☒ 	3. Erstellen und Abstimmen der übergeordneten Mittelabflussplanung

## D: Termine, Kapazitäten und Logistik

☒ 	1. Überprüfen der Termindaten aus den Einzelprojekten zur Bildung einheitlicher Vorgaben

☒ 	2. Erstellen und Abstimmen der Vorgaben für die übergeordnete Terminplanung und -kontrolle

☒ 		3. Erstellen und Abstimmen von Vorgaben zur standardisierten Darstellung von Vorgängen in den Projektterminplanen

☒ 	4. Erstellen und Abstimmen des übergeordneten Terminplans auf Grundlage der Einzelprojekte

☒ 		5. Überprüfen der Kapazitätsplanungen der Einzelprojekte und Analyse der erforderlichen Gesamtkapazitäten

## E: Verträge und Versicherungen

☐ 	1. Überprüfen der Vergabe- und Vertragsstruktur der Einzelprojekte zur Bildung einheitlicher Vorgaben

☐ 	2. Erstellen und Abstimmen der MPM-Vergabe- und -Vertragsstruktur

☐ 	3. Mitwirken bei der Erstellung eines übergeordneten Versicherungskonzepts

Projektstufe 2: Programm steuern

A: Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

☒	1. Fortschreiben und Abstimmen der organisatorischen Grundlagen zur Übergreifenden Steuerung des Programms

☒	2. Fortschreiben und Abstimmen der Dokumentation der projektübergreifend getroffenen Entscheidungen

☒	3. Fortschreiben und Abstimmen des MPM-Berichtswesens und regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber

☒	4. Umsetzen des Entscheidungsmanagements für übergeordnete Grundsatzentscheidungen

☒	5. Analysieren und Bewerten der Umsetzung des standardmäßig eingeführten Änderungsmanagements

☒ 	6. Mitwirken beim übergeordneten Risikomanagement

☐ 	7. Analysieren und Bewerten der Umsetzung der übergeordnet eingeführten Grundlagen der Planung der Planung

## B: Qualitäten und Quantitäten

☐ 	1. Analysieren und Bewerten der Umsetzung der übergeordnet eingeführten Qualitäts- und Quantitätsstandards

☒ 	2. Durchführen von Koordinationsbesprechungen zur Qualitätssicherung und Kommunikation der übergeordneten Fragestellungen und Entscheidungen

☒ 	3. Analyse und Bewerten der systematischen Identifizierung von Schnittstellen zwischen den Projekten und Dokumentation der Ergebnisse

☐ 	4. Fortschreiben der einheitlichen Qualitäts-/Quantitäts-/Planungsstandards

## C: Kosten und Finanzierung

☒ 	1. Analysieren und Bewerten der projektspezifischen Kostenverfolgung und		 -steuerung

☒ 	2. Fortschreiben des übergeordneten Kostenrahmens

☒ 	3. Fortschreiben der übergeordneten Mittelabflussplanung und -steuerung

## D: Termine, Kapazitäten und Logistik

☒ 	1. Analysieren und Bewerten der projektspezifischen Terminplanung und -steuerung

☒ 	2. Fortschreiben des übergeordneten Terminplans

☒ 		3. Analysieren und Bewerten der erforderlichen Gesamtkapazitäten

☒ 	4. Analysieren und Bewerten der übergeordneten Logistikplanung

## E: Verträge und Versicherungen

☐ 	1. Analysieren und Bewerten der MPM-Vergabe- und -Vertragsstruktur

☐ 	2. Mitwirken bei der Erstellung zusätzlicher Vertragsunterlagen (z.B. Muster)

☐ 	3. Fortschreiben der MPM-Vergabe- und -Vertragsstruktur

☐ 	4. Mitwirken bei der Umsetzung eines übergeordneten Versicherungskonzepts

Projektstufe 3: Programm abschließen

A: Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

☒	1. Abschließen des Programm-Berichtswesens der übergeordneten programmbezogenen Kommunikationsstruktur – regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber

☒	2. Abschließen des (bergeordneten programmbezogenen Entscheidungs-, Änderungs- und Risikomanagements

☒	3. Abschließen des programmbezogenen Projektkommunikationssystems

## B: Qualitäten und Quantitäten

☐ 	1. Überprüfen der Dokumentation der umgesetzten Qualitäts- und Quantitätsstandards (Review)

## C: Kosten und Finanzierung

☒ 	1. Abschließen der programmbezogenen Kostenkontrolle und -steuerung

☐ 	2. Erstellen von Kosten-Kennwerten

☒ 	3. Abschließen der übergeordneten Mittelabflussplanung

## D: Termine, Kapazitäten und Logistik

☒ 	1. Abschließen der programmbezogenen Terminsteuerung

☐ 	2. Erstellen von Termin- und Logistik-Kennwerten

## E: Verträge und Versicherungen

☐ 	1. Abschließen der MPM-Vergabe- und -Vertragsstruktur (Review)

☐ 	2. Abschließen des Versicherungskonzepts