Terminplanung, Projektleiter und Koordinationsleistungen

Die Installation und Montage sowie die betriebsfertige Inbetriebnahme und Übergabe der Leistun-

gen sind in Abstimmung mit dem AG termingemäß umzusetzen und abzuschließen.

Mit Abgabe des Angebotes hat der AN den für das Projekt vorgesehenen Projektleiter und seinen

Stellvertreter zu benennen. Für den Projektleiter hat der AN durch min. drei Referenzen die prakti-

sche Erfahrung nachzuweisen. Die Referenzen müssen in Art und Umfang mit dem vorliegenden

Projekt vergleichbar sein.

Der AN hat umgehend nach Beauftragung einen Montageterminplan zu erstellen und mit dem AG

abzustimmen. Dieser Montageterminplan ist seitens des AN spätestens 14 Werktage nach Be-auf-

tragung vorzulegen. Aus dem Montageterminplan müssen die geplanten Arbeitsschritte und Instal-

lationszeiträume, Planungs- und Beschaffungszeiträume, Prüf- und Freigabezeiträume sowie die

Ressourcenplanung des AN eindeutig hervorgehen.

Alle Koordinationsleistungen, wie z.B. auch die Teilnahme an mind. zwei Projektbesprechungen

oder regelmäßigen Baubesprechung vor Ort unter der Leitung der Fachbauleitung, sind durch den

AN in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.