|  | Vertrags-Nr.: ………………….. |
| --- | --- |
|  | Aktenzeichen: ………………….. |

| Projekt/ Maßnahme | Deichsanierung/-rückverlegung im Rheinbogen Duisburg Mündelheim Leistungen zur Ökologie |
| --- | --- |
| Leistung | Los 1: Deichbaumaßnahmen im Bauabschnitt 3 und 4 |

Zwischen

Stadt Duisburg Der Oberbürgermeister Burgplatz 19 47051 Duisburg

vertreten durch Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR Schifferstr. 190 47059 Duisburg

- nachstehend Auftraggeber/-in (AG) genannt -

und

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. in [Straße, Ort] Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

- nachstehend Auftragnehmer/-in (AN) genannt -

wird folgender

Vertrag

geschlossen.

Inhalt

Inhalt

Teil 1: Allgemeiner Teil	3

§ 1 Gegenstand des Vertrages	3

§ 2 Grundlagen des Vertrages	3

Teil 2: Beschreibung der Aufgabenstellung	4

§ 3 Beauftragter Leistungsumfang	4

§ 4 Rechte und Pflichten der AN	5

§ 4a Dokumentation	8

§ 5 Leistungsänderungen	9

§ 6 Ausschreibung, Vergabe, Abwicklung der Bauaufträge	10

§ 7 Kostenrahmen	10

§ 8 Mitwirkung durch den Auftraggeber; Pflichten der AG	10

§ 9 Termine; Fristen	11

Teil 3: Vergütungsrechtlicher Teil	11

§ 10 Honorar	11

§ 10a Sicherheitsleistung	12

§ 11 Zahlung nach Projektfortschritt	12

Teil 4: Ergänzende Vereinbarungen	13

§ 12 Übertragung von Nutzungsrechten	13

§ 13 Kündigung	14

§ 14 Weitere Vereinbarungen	15

§ 16 Haftpflichtversicherung der AN	15

§ 17 Datenschutz; Vertraulichkeit	16

§ 18 Schriftform; Schlussbestimmungen; Gerichtsstand	16

# Teil 1: Allgemeiner Teil

## § 1 Gegenstand des Vertrages

- Gegenstand dieses Vertrages ist die Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Erbringung von Ingenieurleistungen durch die Auftragnehmerin für folgende Maßnahme des Auftraggebers:

- Deichsanierung/-rückverlegung im Rheinbogen Duisburg Mündelheim – Leistungen zur Ökologie – Los 1

- Die Leistungen umfassen ausgewählte Beratungsleistungen (einschl. Fachbauleitung/ -baubegleitung) in den Fachgebieten

  - Ökologische Baubegleitung (ÖBB)

einschl. Terminteilnahmen.

Detaillierte Angaben zum Leistungsumfang enthält das Formblatt 2002-L1 „Leistungsbeschreibung“ (Anlage Nr. 1) sowie Formblatt 3008-L1 „Leistungsverzeichnis“ (Anlage Nr. 2).

- Die unter Ziff. 1.2 aufgeführten Leistungen enthalten optionale Leistungen (Optionen), vgl. Ziff. 3.2.

- Der Gegenstand des Projekts und die weiteren Projektziele ergeben sich im Einzelnen aus Formblatt 2001 „Projektbeschreibung“ (Anlage Nr. 3).

## § 2 Grundlagen des Vertrages

- Grundlagen dieses Vertrages sind – und zwar im Falle von Widersprüchen, die im Wege der Auslegung nicht aufzulösen sind – in dieser Reihenfolge als Rangfolge:

- Dieser Vertrag und im weiteren seine folgenden Anlagen:

- Leistungsbeschreibung (Anlage Nr. 1) und Leistungsverzeichnis (Anlage Nr. 2)

- Projektbeschreibung (Anlage Nr. 3)

- Besondere Vertragsbedingungen TVgG NRW (Anlage Nr. 4)

- Angebot des AN vom XX.XX.2026 (Anlage Nr. 5)

- Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 13 u. 14 DSGVO (Anlage Nr. 6)

- Die für das Bauvorhaben relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, einschl. der gesetzlichen Bestimmungen für das öffentliche Vergabewesen.

- Branchenspezifische Standards, Normen und Richtlinien einschl. der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Stand der Bautechnik sowie der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Transparenz.

- Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. I S. 2276), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes v. 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) [HOAI 2021].

- Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen über den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. i.V.m. §§ 631 ff. und §§ 650a ff. BGB).

- Paragraphen ohne nachfolgende Angabe eines Gesetzes-, Verordnungs- oder sonstigen Regelungswerkes beziehen sich auf diesen Vertrag.

# Teil 2: Beschreibung der Aufgabenstellung

## § 3 Beauftragter Leistungsumfang

- Die Auftraggeberin überträgt dem Auftragnehmer die in Anlage 1 und 2 beschriebenen Leistungen.

- - entfällt

- - entfällt

- - entfällt

## § 4 Rechte und Pflichten der AN

- Allgemeine Leistungspflichten

- Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele durch die in § 1 Ziff. 1.4 benannten Zielvorstellungen hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Abs. 2 BGB entfällt.

- Mit Abschluss dieses Vertrages verpflichtet sich der AN gemäß § 650q Abs. 1 BGB, nach näherer Maßgabe dieses Vertrages diejenigen Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten – und gegebenenfalls nach Vertragsschluss weiterentwickelten – Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen (Erfolgshaftung).

- Unter Berücksichtigung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele besteht der Leistungserfolg, auf dessen Erzielung die AN ihre Leistungen zu erbringen hat:

- Für die Leistungen bis zum Abschluss der Leistungsphase 8 im Entstehenlassen eines plangerechten, technisch und wirtschaftlich mangelfreien Bauwerks und der systematischen Zusammenstellung der Dokumentation des Objekts im beauftragten Umfang.

- Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass Grundlage der Zusammenarbeit u.a. auch die in § 1 TVgG NRW genannten Ziele - Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz - sind.

- Besondere und weitere Leistungen sind nur insoweit umfasst, wie sie gemäß § 3 beauftragt wurden oder während der Planungs- und Bauzeit ausdrücklich schriftlich beauftragt werden.

Die AN ist verpflichtet, sämtliche beauftragten Leistungen und Leistungsschritte zu erbringen und dabei alle Aufgaben und Pflichten zu erfüllen, soweit sie sich aus dem beauftragten Leistungsinhalt und -umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Bestandteilen des Vertrages (einschl. sämtlicher Anlagen/Anhänge etc.) oder aus der Sachwalterstellung der AN gegenüber dem AG ergeben und für die Herbeiführung des geschuldeten Gesamtwerkerfolges erforderlich sind.

- Dabei sind die unter § 3 vereinbarten und dort benannten oder referierten, in wesentlichen Arbeitsschritten aufgeteilten Teilleistungen der einzelnen Leistungsstufen stets als selbständige Teilerfolge geschuldet.

- Sind oder werden für die Herbeiführung der von der AN geschuldeten Teilerfolge und/oder zur Herbeiführung des von der AN geschuldeten Gesamterfolges über die gemäß § 3 beauftragten Leistungen der einzelnen Leistungen hinaus weitere, im Vertrag nicht ausdrücklich erwähnte Leistungen erforderlich, schuldet der AN diese Leistungen gleichwohl. Ein zusätzlicher Vergütungsanspruch für geänderte Leistungen steht der AN nur insoweit zu, als sich dies aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergibt.

- Die AN hat ihre Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst sowie in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des öffentlichen Rechts, behördlichen Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien und der ihr bekannten (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen der AG zu erbringen. Die AN hat ihre Leistungen außerdem in möglichst wirtschaftlicher Weise zu erbringen. Dies bedeutet insbesondere, dass sämtliche Leistungen im Rahmen der sonstigen Vorgaben und Zielvorstellungen der AG sowie des technisch und rechtlich Möglichen mit dem Ziel größtmöglicher Kosteneinsparung und/oder Wirtschaftlichkeit sowohl bei der Errichtung des Bauvorhabens, als auch bei der späteren Nutzung zu erbringen sind.

- Entstehen Widersprüche zwischen verschiedenen Zielvorstellungen der AG, zwischen den Zielvorstellungen der AG und den anerkannten Regeln der Technik, oder aber zwischen den anerkannten Regeln der Technik und dem (neuesten) Stand der Technik bzw. der Wissenschaft, hat der AN der AG entsprechend aufzuklären und zu unterrichten sowie Entscheidungshilfen zu geben und Entscheidungsalternativen zu formulieren. Die Entscheidung ist dann durch die AG zu treffen. Die von der AG vorgegebenen (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen sind nur insoweit für die AN verbindlich, als sie in sich widerspruchsfrei sind und auch nicht im Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik bzw. zu zwingenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen stehen.

- Sonstige Leistungspflichten

Darüber hinaus bestehen folgende Leistungspflichten der AN:

- Die AN hat etwaige von ihm zu übergebende Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u.a. normgerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Alle Pläne müssen - ungeachtet einer farbigen Darstellung - schwarz/weiß lesbar sein. Das Schriftbild der AG ist zu übernehmen.

- Die AN hat den AG rechtzeitig über die Notwendigkeit von erforderlichen Unterlagen oder weiteren Erfordernissen, Fachplanungen und Untersuchungen zu informieren und hieran mitzuwirken.

- Der AG übergibt der AN sämtliche die Maßnahme betreffenden Rechnungen, soweit diese für die Vertragserfüllung (insbesondere zur Kostenkontrolle) von der AN benötigt werden. Wenn durch den AG oder einen Dritten bereits eine Kostenberechnung angefertigt worden ist, übergibt der AG diese Kostenberechnung der AN.

- Die AN hat die vom AG oder Dritten erbrachten Leistungen jeweils zeitlich und fachlich zu koordinieren, zu überprüfen und den AG auf etwaige Bedenken hinzuweisen, mit seinen Leistungen abzustimmen und im erforderlichen Umfang in seine Leistungen einzuarbeiten. Ergeben sich für die AN Bedenken, dass die von anderen Projektbeteiligten einschließlich des AG selbst zu erbringenden/bereits erbrachten Leistungen bzw. Mitwirkungshandlungen den qualitativen und oder terminlichen Anforderungen nicht entsprechen, hat er dies dem AG zu Händen der Projektleitung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

- Die AN hat den AG bei außergerichtlichen, gerichtlichen und gutachterlichen Verfahren sowie Streitigkeiten, die das Bauprojekt betreffen, zu unterstützen, jedenfalls bis zum Ablauf der letzten Gewährleistungsfrist aus Bauausführung. Die Unterstützungspflicht erstreckt sich insbesondere auch auf etwaige Baubehinderungs- und Nachtragsforderungen. Sie beschränkt sich auf die eigenen Kenntnis- und Tätigkeitsbereiche der AN.

- Terminplanung

-entfällt-

- Bearbeitung von / Umgang mit Unterlagen

Alle Unterlagen, insb. Berichte, Planunterlagen, Beschreibungen, Berechnungen sowie Abschlussdokumentation sind dem AG

in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck als Entwurf/Kontrollexemplar (2-fach),

in digitaler Form als Entwurf/Kontrollexemplar im pdf-Format auf Datenträger bzw. per Datenübermittlung (1-fach),

sowie

in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck als Abgabe-/Endexemplar (2-fach)

in digitaler Form als Abgabe-/Endexemplar (1-fach auf Datenträger bzw. per Datenübermittlung, Planunterlagen im 	dwg/dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei),

(sofern zutreffend) grundsätzlich zu übergeben. Weitere Dateiformate sind mit dem Auftraggeber abzustimmen und durch die Projektleitung des Auftraggebers festzulegen

Nach Abschluss der vertragsgegenständlichen Leistungen hat die AN dem AG sämtliche noch nicht ausgehändigten Unterlagen gleichermaßen in digitaler Form und in einfacher Ausfertigung als Pausen oder Kopien auszuhändigen.

Dem Auftraggeber ist gemäß Ziff. 9.3 ein Vorabzug als Entwurf/Kontrollexemplar der jeweiligen Unterlagen bzw. Leistungen zu übergeben.

- Abstimmungspflichten

Der AN hat seine Leistungen mit der AG (derzeit: Bereich WBD-I 22) und etwaigen anderen an der Planung Beteiligten (u. a. Fachabteilungen und den vom AG beauftragten sonstigen Fachplanern) abzustimmen. Die Leistungen umfassen in diesem Zusammenhang die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche. Die Abstimmung muss fortlaufend und rechtzeitig erfolgen.

- Hinweispflichten bei kosten- und terminrelevanten Umständen

Die AN ist verpflichtet, der AG unverzüglich über Umstände zu informieren, die aus ihrem Leistungsbereichen stammen und die zu Kostenerhöhungen oder Terminverzögerungen führen können. Sie hat der AG die Höhe der hierdurch entstehende Mehrkosten und – soweit möglich – Alternativen aufzuzeigen. Ergibt sich die Notwendigkeit von Änderungen, so ist die vorherige schriftliche Genehmigung der AG einzuholen.

- Auskunft

Die AN hat der AG über ihre Leistungen kurzfristig Auskunft zu erteilen. Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung. Die Auskunft ist kostenlos.

- Organisation; Erreichbarkeit

- Die AN ist verpflichtet, die ihr übertragenen Leistungen in eigener Person oder durch fest angestellte Mitarbeiter seines Büros zu erbringen. Die Beauftragung von freien Mitarbeitern hat er der AG unverzüglich anzuzeigen. Der AG ist berechtigt, der Beauftragung von Unterbeauftragten unverzüglich zu widersprechen, sofern der Widerspruch aus wichtigem Grunde gerechtfertigt ist. Die Beauftragung von Unterbeauftragten bedarf in jedem Fall der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der AG.

- Die AN ist ferner verpflichtet, mind. das im Vergabeverfahren angegebene bzw. benannte geeignete und qualifizierte Personal, das unter anderem Grundlage für die Zuschlags-/Auftragserteilung war, einzusetzen. Änderungen dieses Personaleinsatzes, die von der Auftragnehmerin veranlasst werden, sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftraggeber hat im Falle einer solchen Änderung Anspruch darauf, dass in gleicher Weise geeignetes und qualifiziertes Personal eingesetzt wird. Letzteres gilt auch, wenn es zu Personaländerungen kommt, die nicht durch die AN veranlasst oder beeinflusst werden (können).

- Die AN verpflichtet sich weiterhin, zur Leistungserbringung ausreichend viele und qualifizierte Mitarbeiter einzusetzen, damit keine Verzögerungen in Planung und/oder Durchführung der Baumaßnahme entstehen und insbesondere die vereinbarten Termine eingehalten werden.

- Nicht geeignetes und/oder nicht qualifiziertes Personal ist auf Verlangen des Auftraggebers zu ersetzen.

- Die Erreichbarkeit zumindest eines zuständigen Mitarbeiters der AN ist in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 16:00 Uhr bzw. bei Übertragung und Durchführung der Leistungen der Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 18:00 Uhr sicherzustellen; ausgenommen sind Feiertage.

- In besonderen Fällen, wie z. B. bei Hochwasserereignissen, kann es erforderlich werden, die Erreichbarkeit zeitlich auszudehnen; auch auf Wochenenden und Feiertage. Die AN erklärt sich hierzu grundsätzlich bereit. Hierzu findet im konkreten Fall eine einvernehmliche Abstimmung und Regelung zwischen dem AG und der AN statt.

- Der Tätigkeitszeitraum entspricht grundsätzlich dem Zeitraum der Erreichbarkeit, ist jedoch nicht auf diesen beschränkt. Die AN erklärt sich hierzu grundsätzlich bereit. Hierzu findet im konkreten Fall eine einvernehmliche Abstimmung zwischen dem AG und der AN statt.

- Eine Urlaubsvertretung muss gewährleistet sein.

- Vollmacht der AN

Die AN wird ausdrücklich nicht dazu bevollmächtigt, rechtsgeschäftliche Erklärungen im Namen der AG abzugeben. Sämtliche kostenauslösenden Maßnahmen sind vorher mit der AG abzustimmen. Diese behält sich vor, im Einzelfall eine Vollmacht zu erteilen, sofern dies für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten der AN erforderlich ist. Die Vollmacht bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, § 125 BGB.

- Abstimmungs- und Arbeitsgespräche

Auf Verlangen einer Vertragspartei können Abstimmungs- und Arbeitsgespräche eingerichtet werden, um den stetigen Austausch über die Projektentwicklung zu gewährleisten. Daran haben immer der Projektleiter bzw., in dessen Abwesenheit, sein Stellvertreter und auf Wunsch des AG weitere, mit den zu besprechenden Themen befasste, Mitarbeiter der AN teilzunehmen

- Die Leistungsanforderungen an die AN werden durch die Sach- und Fachkunde des AG nicht gemindert.

## § 4a Dokumentation

- entfällt –

## § 5 Leistungsänderungen

- Für Änderungsvereinbarungen und Änderungsanordnungen der AG sowie Änderungsvereinbarungen gilt § 650q Abs. 1 BGB i.V.m § 650b BGB mit den nachfolgenden Modifikationen:

- Das Änderungsbegehren der AG kann sich auch auf die Art der Ausführung der Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.

- Die Befolgung von Änderungsbegehren der AG im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB, die mit einer Änderung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele verbunden sind (nicht notwendige Änderungen) ist für die AN insbesondere dann unzumutbar,

- wenn sich die Planung auf ein anderes Grundstück beziehen soll;

- wenn sich durch die von der AG begehrte Änderung der Charakter des Planungsobjektes insgesamt so verändern würde, dass die Identität des Planungsobjektes nicht mehr gewahrt wäre;

- wenn sich die Befolgung eines Änderungsbegehrens für die AN unter Berücksichtigung seiner Urheberpersönlichkeitsrechte als unzumutbar darstellen würde;

- wenn der Nutzungszweck des Planungsobjektes grundlegend verändert würde;

- wenn der AG von vorneherein endgültig und ernsthaft die Zahlung einer der AN für die zusätzlich zu erbringenden Planungsleistungen zustehenden zusätzlichen Vergütung oder die Mitwirkung an einer entsprechenden, den zusätzlichen Vergütungsanspruch der AN umfassenden Nachtragsvereinbarung verweigert;

- wenn das Büro der AN auf die Ausführung der geänderten Leistungen nicht eingerichtet ist;

- wenn betriebsinterne Umstände im Büro der AN (z.B. eine besonders hohe Auslastung des Büros) entgegenstehen; der AN ist dann aber verpflichtet, weitere Mitarbeiter einzustellen bzw. Unteraufträge zu erteilen, soweit ihm dies nicht im Einzelfall aus besonderen Gründen unzumutbar ist.

- Die AN wird der AG unverzüglich nach Zugang eines Änderungsbegehrens nach § 650q Abs. 1 BGB i.V.m. § 650b Abs. 1 BGB ein prüfbares Honorarangebot in Textform über die infolge des Änderungsbegehrens begehrte Mehr- oder Mindervergütung mit üblichen Preisen nach folgender Maßgabe unterbreiten:

- Für Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB (nicht notwendige Änderungen), die dem Anwendungsbereich der HOAI unterliegen, hat die Vergütung der Änderungsleistung nach § 10 Ziff. 10.1 bis 10.4 mit dem Honoraranteil zu erfolgen, der preisrechtlich auf die geänderte Leistung entfällt.

- Bei Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB (nicht notwendige Änderungen), für die die HOAI keine preisrechtlichen Regelungen enthält, an welchen sich die Parteien orientieren können, hat die AN ein Nachtragsangebot auf Grundlage des geschätzten Zeitaufwands und der vereinbarten Stundensätze zu kalkulieren.

- Für Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB (notwendige Änderungen) gilt die vorstehende Ziff. 5.4 nur dann und insoweit, als die Gründe, welche die Änderung notwendig machen, auf einer vertraglichen oder vorvertraglichen Pflicht- bzw. Obliegenheitsverletzung der AG beruhen, oder wenn die Notwendigkeit der Änderung für die AG bei Vertragsschluss erkennbar war. Dies gilt auch für etwaige Beschleunigungsmaßnahmen, die erforderlich werden, um eine Zielvorstellung in zeitlicher Hinsicht (im Sinne von § 650p BGB) erreichen zu können. Liegen die genannten Voraussetzungen nicht vor, liegt das Risiko notwendiger Änderungen, um die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele einzuhalten, bei der AG.

- Führt ein Änderungsbegehren der AG hinsichtlich der vereinbarten bzw. bei Vertragsschluss vorausgesetzten Ausführungsfristen (Ziff. 9.1) zu einem Mehraufwand bei der AN, so wird der nachgewiesene tatsächliche Mehraufwand vergütet.

## § 6 Ausschreibung, Vergabe, Abwicklung der Bauaufträge

- Bei der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen ist nach den Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) und den ergänzenden Vorschriften der Vergaberichtlinie des AG, in ihrer jeweils geltenden Fassung, zu verfahren.

- Den auszuschreibenden Bauverträgen sind die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) und Teil C (VOB/C) sowie die zusätzlichen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe-AöR und der Stadt Duisburg in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung zugrunde zu legen. Abweichungen und Zusätze durch die AN sind unzulässig.

- Die Erteilung der Bauaufträge erfolgt – unter Berücksichtigung des Vergabevorschlags der AN – durch die AG.

- Die Kostenkontrolle durch Überprüfung der Leistungsberechnung der bauausführenden Unternehmen ist von der AN unverzüglich nach deren Einreichung vorzunehmen. Dies gilt auch für abgeschlossene Teilbaumaßnahmen.

- Die Ausschreibungsunterlagen sind in einer anonymisierten Fassung anzufertigen, d.h. die Ausschreibungsunterlagen dürfen den Verfasser an keiner Stelle erkennen lassen, mithin weder durch namentliche Nennung, Verwendung eines Firmenlogos bzw. Firmenstempels noch auf andere Art und Weise. Bei digitalen Ausschreibungsunterlagen betrifft dies auch die Dateieigenschaften und die sonstigen in der Datei enthaltenen digitalen Informationen.

## § 7 Kostenrahmen

- entfällt -

## § 8 Mitwirkung durch den Auftraggeber; Pflichten der AG

- Soweit erforderlich, ist der AG verpflichtet, rechtzeitig an der Planung und Baurealisierung mitzuwirken. Hierzu gehören insbesondere die Erteilung entsprechender (weiterer) Aufträge an Planungs- und Baubeteiligte. Hierzu gehören auch die zeitnahe Entscheidung bei anstehenden Fragen über Planungs- und Bauinhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur rechtzeitigen Leistungserbringung. Weiter gehört hierzu die rechtzeitige und ordnungsgemäße Zurverfügungstellung von etwaigen Eigenleistungen der AG.

- Die AN ist ihrerseits gehalten, den AG rechtzeitig, d.h. mit angemessenem Vorlauf darüber zu informieren, dass und bis wann eine Mitwirkung der AG erforderlich erscheint. Diese Verpflichtung entbindet den AG nicht von ihrer grundlegenden Mitwirkungspflicht.

- Soweit die AN weitere Unterlagen und Informationen aus dem Bestand des AG benötigt, stellt der AG diese auf Anfordern zur Verfügung, ohne damit die Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit zu übernehmen.

## § 9 Termine; Fristen

- Für die vertragsgegenständlichen Leistungen gelten folgende Termine:

beauftragt (vgl. § 3.1): Fertigstellung der gesamten beauftragten Leistungen: 31.10.2027

- Die Leistungserbringung beginnt am 13.04.2026.

- Im Übrigen ist die AN verpflichtet, ihre Leistungen so zu erbringen und insbesondere so zu planen, dass die vertraglich vorgesehene und während der Projektverwirklichung fortgeschriebene Zielvorstellung der AG hinsichtlich der zeitlichen Abfolge des Bauvorhabens eingehalten wird.

- Wird für die AN erkennbar, dass der vorgesehene Ablauf – gleich aus welchem Grund – nicht eingehalten werden kann (z. B. wegen unvorhergesehener äußerer Umstände oder wegen Anordnungen des AGs, die Planungsänderungen erforderlich machen), so ist die AN verpflichtet, den AG hierüber umgehend und umfassend zu unterrichten.

- Glaubt sich die AN in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat sie dies der AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt sie die Anzeige, so hat sie nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn der AG die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Außerdem kann die AN sich auf Behinderungsumstände nur dann berufen, wenn diese aus dem Risikobereich der AG stammen oder durch höhere Gewalt oder andere für die AN unabwendbare Umstände verursacht waren.

# Teil 3: Vergütungsrechtlicher Teil

## § 10 Honorar

- Das Honorar wird auf Grundlage der vertraglich vereinbarten Preise (siehe Leistungsverzeichnis) vergütet. Die im Leistungsverzeichnis angesetzten Mengen beruhen –sofern es sich nicht um Pauschalen handelt- auf einer groben Schätzung zum Zeitpunkt der Ausschreibung und werden absehbar nicht in allen Leistungspositionen in der angegebenen Höhe anfallen. Zum Teil bedürfen die angegebenen Mengen sowie ggf. ergänzender Leistungen der Planung des AN und der Abstimmung mit der AG. Mehr- oder Mindermengen der ausgeschriebenen Leistungen sowie auch ein teilweises Entfallen berechtigen den AN nicht zu Preisanpassungen.

Die vertraglich vereinbarten Preise gelten über die gesamte Projektlaufzeit, mindestens bis zum Jahr 2031, soweit sie sich nicht auf konkret angegebene Leistungszeiträume beziehen.

- Nebenkosten

Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

- Die Umsatzsteuer ist in den nach diesem Vertrag vereinbarten Honoraren nicht enthalten. Die AN steht nach § 16 HOAI zusätzlich ein Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zu, soweit diese anfällt. Sie ist von der AN in allen Rechnungen gesondert auszuweisen.

- Der AN ist bewusst, dass eine etwaige Offenlegung von kalkulierten Stundenansätzen für einzelne Leistungen im Rahmen der Preisaufklärung gemäß § 60 VgV lediglich der Prüfung der Auskömmlichkeit der Preise diente und keine Auswirkungen auf die vertraglich vereinbarte Vergütung hat. Besondere Leistungen werden nach den im Honorarangebot angegebenen Pauschal- oder Einheitspreisen abgerechnet. Sollte sich z.B. nach Vertragsschluss herausstellen, dass die von der AN zwecks Ermittlung von Zu-/Abschlägen bzw. Pauschalpreisen für besondere Leistungen angenommenen Anzahl an Arbeitsstunden zu niedrig angesetzt war, so resultiert hieraus – bei gleichbleibendem Leistungsumfang – kein Mehrvergütungsanspruch.

- Ein Umbau- und Modernisierungszuschlag gemäß § 6 Abs. 2 HOAI wird:

nicht

in Höhe von … %

vereinbart.

## § 10a Sicherheitsleistung

- entfällt -

## § 11 Zahlung nach Projektfortschritt

- Der AG ist zur Zahlung entsprechend des Projektfortschritts und den Vereinbarungen dieses Vertrages verpflichtet.

- Die letzten Zahlungen innerhalb des Kalenderjahres werden aus haushälterischen und finanzbuchhalterischen Gründen in der ersten Dezemberwoche des jeweiligen Jahres angewiesen. Unter Berücksichtigung der Prüf- und Buchungszeiträume muss die sachlich und rechnerisch prüffähige Rechnung spätestens bis zum 10. November eines Kalenderjahres beim Auftraggeber eingegangen sein, damit die Zahlung noch im selben Kalenderjahr erfolgen kann. Sachlich und rechnerisch prüffähige Rechnung die nach dem 10. November eines Kalenderjahres beim Auftraggeber eingehen, können im Regelfall erst im Folgejahr angewiesen werden.

- Auf schriftliche Anforderung der Auftragnehmerin werden in angemessenen zeitlichen Abständen, jedoch in Abständen von nicht weniger als 2 Monaten, Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen und vertragsgemäß erbrachten und in sich abgeschlossene Teil-(Leistungen) oder einzelnen Leistungsphasen einschließlich Nebenkosten (soweit zwischen den Parteien vereinbart) und Umsatzsteuer gewährt.

- Die Fälligkeit von Abschlagszahlungen tritt mit Ablauf einer Prüffrist von 6 Wochen nach Vorlage einer prüfbaren Abschlagsrechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer und einer gültigen Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes ein. Fällig wird der Anspruch aus der Abschlagsrechnung mit Ablauf der vorgenannten Frist, es sei denn, der AG hat innerhalb dieser Frist die Prüffähigkeit der Rechnung begründet gerügt. Verzug mit der Zahlung des Abschlagsrechnungsbetrags tritt nach Ablauf von weiteren 20 Werktagen nach Ablauf der vereinbarten Prüfungsfrist ein. Abschlagszahlungen sind kumuliert zu stellen.

- Die Schlussrechnung ist spätestens 2 Monate nach Erbringung der vollständigen vertraglich geschuldeten Leistungen, einschl. der Übergabe aller vertraglich geschuldeten Unterlagen und Dokumenten durch die Auftragnehmerin und deren förmlicher und schriftlicher Abnahme durch den Auftraggeber zu stellen. Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen.

- Ziff. 11.1 bis 11.5 gelten auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung (gleich aus welchem Grund).

- Die jeweiligen Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung (Original und Durchschrift), jeweils mit den prüfbaren Leistungs- bzw. Arbeitsscheinnachweisen sowie der entsprechenden Bestell-Nr. und Projekttitel versehen, an folgende Anschrift der AG einzureichen:

Stadt Duisburg, Dezernat VI für Umwelt und Klimaschutz, Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur, Amt 31 Umweltamt, Friedrich-Wilhelm-Straße 96, 47051 Duisburg

über

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR, Bereich WBD-I 22, Schifferstraße 190, 47059 Duisburg

# Teil 4: Ergänzende Vereinbarungen

## § 12 Übertragung von Nutzungsrechten

- Sofern die Planungsleistungen in den Anwendungsbereich des Urheberschutzgesetzes fallen, bleiben die diesbezüglichen Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

- Die AN garantiert der AG, dass ihre nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter sind und stellt den AG von möglichen Ansprüchen Dritter wegen einer etwaigen Haftung für Verletzungen von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

- Die AN überträgt der AG, ohne dass die AN hierfür ein Anspruch auf weitere Vergütung zusteht, die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an allen von ihr für das Projekt erstellten Unterlagen (verkörpert oder in elektronischer Form, z.B. Lichtbildwerke, Filmwerke und Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art) sowie an den für das Projekt erbrachten Leistungen.

- Der AG ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte auf Dritte zu übertragen, sofern dies für die Durchführung des Projektes oder die spätere Nutzung erforderlich wird. Dieses Recht umfasst u.a. die Weitergabe an Pressevertreter für eine redaktionelle Verwendung.

- Zur Übertragung von Leistungen für das Projekt an freie Mitarbeiter oder sonstige Dritte ist die AN nur berechtigt, soweit die AN dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an diesen Leistungen verschafft.

Wird der AG dennoch dieserhalb von einem Dritten in Anspruch genommen, ist die AN verpflichtet, den AG auf erstes Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; der AG ist nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung der AN - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Die Freistellungspflicht der AN bezieht sich auf alle Aufwendungen, die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.

- Der AG bzw. deren Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen der AN für das Projekt und das ausgeführte Bauwerk ohne Mitwirkung der AN nutzen und ändern, insbesondere modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anpassen. Besteht ein Urheberpersönlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der AN vor Durchführung solcher Maßnahmen anzuhören.

- Der AG darf auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung oder im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen bei einer vereinbarten Stufenbeauftragung die Planung und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung der AN vollenden.

- Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veröffentlichung des nach den Plänen der AN errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller Modelle unter Namensangabe der AN.

- Mit dem vereinbarten Honorar sind sämtliche Ansprüche der AN im Zusammenhang mit der Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das Bauvorhaben erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

- Der AG ist berechtigt, alle für das Projekt erstellte Unterlagen (verkörpert oder in elektronischer Form) für weitere Projekte zu nutzen.

- Die Nutzungsrechte werden für alle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannten Nutzungsarten eingeräumt.

## § 13 Kündigung

- AG und AN sind zur Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grunde berechtigt. Das Recht der AG zur ordentlichen Vertragskündigung sowie das Sonderkündigungsrecht beider Vertragsparteien nach § 650r BGB bleiben daneben unberührt.

- Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt für die AG insbesondere dann vor, wenn

- sie ihre Bauabsicht für das geplante Objekt nachhaltig aufgegeben hat oder die erforderlichen Haushaltsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen,

- der AN es unterlässt, bindenden und notwendigen Weisungen der AG wiederholt nicht nachzukommen,

- das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich gestört ist oder andere Umstände vorliegen, auf Grund derer der AG ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann (insb. aufgrund nachhaltiger und erheblicher Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen),

- die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der AN beantragt wurde oder seine Leistungsfähigkeit aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen auf seine Fähigkeit oder seine Bereitschaft zur vertragsgerechten Erfüllung nicht mehr besteht oder

- die AN ihren vertraglichen Verpflichtungen in erheblichem Maße und wiederholt nicht nachkommt bzw. diese vernachlässigt.

- Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch die AN liegt insbesondere dann vor, wenn

- das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien aus anderen, nach Vertragsschluss eingetretenen Gründen so erheblich gestört ist, dass der AN ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.

- Sowohl die von der AG als auch die von der AN erklärte Kündigung bedarf der Schriftform. Die Kündigung aus wichtigem Grunde ist erst zulässig, wenn der kündigende Vertragspartner der anderen Partei zuvor ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. Das gilt nicht, wenn die andere Partei die Vertragserfüllung schon zuvor endgültig und ernsthaft verweigert hat, so dass eine Fristsetzung eine sinnlose Förmlichkeit darstellen würde.

- Angemessen im Sinne von § 648a BGB i.V.m § 314 Abs. 3 BGB ist in der Regel eine Frist von 14 Tagen.

- Im Falle der ordentlichen Kündigung durch den AG sowie im Falle der einvernehmlichen Vertragsaufhebung (d.h., ohne dass die Vertragsaufhebung aus einem von der AN zu vertretenden Grunde veranlasst worden wäre) behält der AN den Anspruch auf das vertragliche Honorar auch für die infolge der vorzeitigen Vertragsbeendigung nicht mehr erbrachten Leistungen. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart, sowie außerdem auch dasjenige, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt („anderweitiger Erwerb“). Die ersparten Aufwendungen werden mit 95 % des Honorars der noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt, sofern nicht der AG höhere oder der AN geringere Ersparnisse nachweist. Zusätzlich muss die AN darlegen, was sie infolge der Beendigung des Vertrages durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder hätte erwerben können.

- Im Falle einer Vertragsbeendigung durch eine von der AG ausgesprochene Kündigung oder eine einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, von der AN zu vertretenden Grund hat der AN lediglich Anspruch auf Vergütung der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen, soweit die erbrachten Leistungen für den AG zumutbarer Weise verwertbar sind. Weitergehende Schadenersatzansprüche und/oder Mehrkostenerstattungsansprüche der AG bleiben unberührt. Sofern ein Anspruch der AG der AN gegenüber auf Schadensersatz und/oder auf Mehrkostenerstattung besteht, ist der AG berechtigt, mit diesem Anspruch die Aufrechnung gegenüber dem Vergütungsanspruch der AN zu erklären.

- In sonstigen Kündigungsfällen (Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus wichtigem Grunde durch der AN sowie Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, aber nicht von der AN zu vertretenden Grund durch der AG) hat der AN Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung erbrachten Leistungen. Daneben bestehende gesetzliche Ansprüche (z.B. aus § 642 BGB) bleiben unberührt.

- Im Fall einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat die AN ihre Arbeiten abzuschließen und ihre Leistungsergebnisse in einer Art und Weise zu ordnen, die eine Übernahme und Fortführung des Bauvorhabens durch einen Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten möglich macht. Die AN hat – unbeschadet etwaig bestehender Differenzen mit der AG – sämtliche für Übernahme und Fortführung der Planungs- und Baumaßnahme notwendigen Unterlagen einschließlich Dateien an der AG auszuhändigen, ohne dass der AN insoweit ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.

- Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhältnisses den von der AN erreichten Leistungsstand festzustellen und zu dokumentieren.

- Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Werktagen nach Kündigung des Vertragsverhältnisses eine förmliche Abnahme zu den erbrachten Leistungen durchzuführen. Die Regelungen des § 13.11 Satz 1 finden nicht nur bei einer Kündigung Anwendung, sondern auch bei einer sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses.

## § 14 Weitere Vereinbarungen

- Die AN ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberührt. Hierzu vereinbaren die Parteien die „Besondere Vertragsbedingungen des Landes NRW zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW)“ gemäß Anlage Nr. 4003.

## § 16 Haftpflichtversicherung der AN

- Die AN verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung für die gemäß diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen zu unterhalten.  Die Versicherung muss mindestens folgende Deckungssummen aufweisen:

- Für Personenschäden: 	2.000.000,00 EURO
zweifach maximiert,

- Für Sach- und sonstige Schäden 	1.000.000,00 EURO,
zweifach maximiert.

- Der Deckungsschutz muss entsprechend der geforderten Nachhaftung fünf Jahre nach Erfüllung der Leistung fortbestehen.

- Die AN hat vor dem Nachweis des Bestehens des geforderten Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des AG. Der AG kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen und/oder den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

- Die AN ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet und hat für eine neue Deckung unverzüglich zu sorgen, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht.

- Die AN hat auf Verlangen der AG eine Bestätigung des Versicherers über den Fortbestand und die Höhe der Versicherung vorzulegen. Legt er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestätigung nicht vor, kann der AG einen angemessenen Einbehalt vom Honorar der AN vornehmen und/oder den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen.

## § 17 Datenschutz; Vertraulichkeit

- Alle der AN im Rahmen des Auftrags (inkl. Angebotseinholung, Vergabe, Durchführung) zugänglichen Informationen unterliegen datenschutzrechtlichen und vergaberechtlichen Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit. Die Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach der Anlage Datenschutz (Anlage Nr. 4002).

- Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen AG und AN notwendig werden, zu deren Abschluss sich AN und AG bereits jetzt verpflichten. Die AN sichert zu, vom AG erhaltene, personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen (DS-GVO, BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit zu verpflichten.

- Der AG weist darauf hin, dass sie die durch die AN im Rahmen des Vergabeverfahrens übermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-GVO, bei öffentlichen Auftraggebern zusätzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, bei Auftraggebern in privater Rechtsform zusätzlich auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der AG erforderlich ist.

- Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO sind auf den Internetseiten www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php (Stadt Duisburg) und www.wb-duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR) veröffentlicht.

## § 18 Schriftform; Schlussbestimmungen; Gerichtsstand

- Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Der Abschluss und die Änderung dieses Vertrags einschließlich der hiervon umfassten Honorarvereinbarungen erfolgen – abweichend von §7 HOAI - schriftlich. Dies gilt sowohl für Vertragsänderungen, Nachträge, Beauftragungen etc., als auch für alle vertragsbeendenden Mitteilungen, Erklärungen und ähnliches, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Zur Wahrung der Schriftform genügt ein Telefax (nicht aber eine sonstige telekommunikative Übermittlung) oder ein Briefwechsel. Die elektronische Form (z.B. E-Mail) genügt der Schriftform nicht. Das Schriftformerfordernis gilt auch für ein etwaiges Abbedingen der Schriftform.

Soweit eine Vereinbarung nach § 38 Abs. 1 ZPO zulässig ist, wird als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag Duisburg vereinbart.

Unterschriften

Auftragnehmer/-in:

____________________	____________________	____________________

(Ort)				(Datum)

Auftraggeber:

____________________			____________________

Thomas Patermann				Sebastian Beck

Vorstand					Vorstand

____________________			____________________

(Datum)					(Datum)

____________________			____________________

(Ort)						(Ort)