L o s v e r g a b e Die Beschaffung wird als ein EU‑weites offenes Verfahren mit zwei Losen durchgeführt. Angebote dürfen für ein Los oder für beide Lose eingereicht werden. Die Lose können an unterschiedliche Bieter vergeben werden. Los 1: Sensorik inkl. Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme/Kalibrierung, Nachweis der Zähl-/Erkennungsgenauigkeit, Dokumentation sowie sensorbezogener Betrieb/Wartung. Los 2: Open‑Source‑Plattformlösung inkl. Software-/Schnittstellenentwicklung, Datenpipeline, Visualisierung/DAVe‑Umsetzung, Hosting bis 31.12.2026 sowie plattformbezogener Betrieb/Support (optional ab 01.01.2027). V e r t r a g s z e i t r a u m Ein Großteil der Leistungen (ca. 90 %) muss bis spätestens zum 15.11.2026 erbracht, erfolgreich abgenommen und in Rechnung gestellt sein. Die restlichen Leistungen müssen bis spätestens zum 15.12.2026 erbracht, erfolgreich abgenommen und in Rechnung gestellt sein. Teilabnahmen sowie Teilrechnungen sind erforderlich. Die Umsetzung soll schnellstmöglich starten. Der Auftraggeber muss eine schlüssige Zeitplanung aufstellen und einhalten, sodass alle notwendigen Arbeiten fristgerecht erledigt werden können. Für den Zeitraum von bis zu 48 Monaten ab dem 01.01.2027 sind Betrieb, Wartung, u.ä. gem. Leistungsbeschreibung als optionale Leistung anzubieten. N e b e n a n g e b o t e Nebenangebote sind nicht zugelassen. W e r t u n g d e r A n g e b o t e Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgenden Kriterien: Los 1: - Angebotene Standortzahl: 30 % - Laufende sensorbezogene Kosten für 48 Monate ab dem 01.01.2027: 30 % - Erkennungsrate und Zählgenauigkeit: 15 % - Konzept: 25 % Los 2: - Einmalige Kosten bis einschließlich 31.12.2026: 15 % - Laufende plattformbezogene Kosten für 48 Monate ab dem 01.01.2027: 40 % - Konzept: 30 % - Open-Source-Compliance und Dokumentationsreife: 15 % Z a h l u n g s b e d i n g u n g e n Sofern Sie Skonto gewähren wollen, beachten Sie bitte die Ziffer 9 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Bochum. Bei der preislichen Wertung werden Skontosätze nur dann eingerechnet, wenn ein Skontosatz von mindestens 2 % und ein Zahlungsziel von mindestens 21 Tagen eingeräumt wird. A n g e b o t s p r e i s e Bitte tragen Sie Ihre Preise das betreffende Dokument Preisblatt (Los 1 und/oder Los 2) ein und reichen dieses mit Angebotsabgabe ein. Eine Überschreitung der in der Leistungsbeschreibung genannten Budgetsummen führt zum Ausschluss des Angebots. E i g n u n g / E i g e n e r k l ä r u n g / C h e c k l i s t e Mit Abgabe des Angebotes wird erklärt, dass die Eignungsvoraussetzungen gemäß Eigenerklärung vorliegen. Damit sind die formalen Eignungsvoraussetzungen zur Erteilung dieses öffentlichen Auftrages erfüllt. Zusätzlich sind noch folgende Nachweise zur Beurteilung der Bietereignung einzureichen: - Eigenerklärung EU-Sanktionen - Eignung Los 1: Referenzen Sensorik an Knotenpunkten (mindestens 2) Der Bieter weist mindestens zwei vergleichbare Referenzprojekte über die Ausstattung von Knotenpunkten mit permanenter Sensorik zur Verkehrsdatenerhebung nach. Die Referenzen müssen aus dem kommunalen oder einem vergleichbaren öffentlichen Umfeld stammen und jeweils mindestens folgende Merkmale aufweisen: - mindestens drei Knotenarme, - Erfassung von Abbiegeströmen, - dauerhafte Verkehrsdatenerhebung mittels permanenter Sensorik. Je Referenz sind mindestens anzugeben: Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Name des Auftraggebers, Ansprechperson mit Kontaktdaten, Rolle des Bieters, Art und Umfang der erbrachten Leistungen, insbesondere Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb oder Wartung, kurze Beschreibung der eingesetzten Sensorik und des Anwendungsfalls - Eignung Los 2: Referenzen Plattform / Hosting / Betrieb (mindestens 2) Der Bieter weist den Aufbau, die Bereitstellung oder den Betrieb einer Open-Source-Datenplattform oder einer funktional vergleichbaren, offen standardisierten Open-Source Datenplattform in mindestens 2 vergleichbaren Projekten nach. Die Referenzen sollen aus den letzten 5 Jahren stammen. Als vergleichbar gelten insbesondere Projekte mit einem oder mehreren der folgenden Leistungsbestandteile: - Plattformaufbau oder Plattformbereitstellung, - API- und Schnittstellenbereitstellung, - Datenverarbeitung, Visualisierung oder Auswertung, - Betrieb für öffentliche Auftraggeber oder in einem vergleichbaren fachlichen Umfeld. Je Referenz sind mindestens anzugeben: Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Zielsetzung des Projekts, Name des Referenzauftraggebers, Ansprechperson mit Kontaktdaten, Rolle des Bieters, Umfang und Größenordnung der Leistung, Kurzbeschreibung der wesentlichen Plattformkomponenten. - Eignung Los 2: Referenzen Datenintegration Verkehrssensorik (mindestens 2) Der Bieter weist die Anbindung von Datenströmen aus Verkehrssensorik, insbesondere Zähldaten, Detektordaten oder vergleichbaren verkehrsbezogenen Sensordaten, an eine Open-Source-Datenplattform oder eine funktional vergleichbare Datenplattform in mindestens 2 abgeschlossenen oder produktiv betriebenen Projekten nach. Die Referenzen sollen aus den letzten 5 Jahren stammen. Je Referenz sind mindestens anzugeben: Projektbezeichnung, Leistungszeitraum, Zielsetzung des Projekts, Name des Referenzauftraggebers, Ansprechperson mit Kontaktdaten, Art der integrierten Datenquellen, Datenzugang und Schnittstellen, Rolle des Bieters, Kurzbeschreibung (max. Eine Seite) der erbrachten Integrationsleistungen, insbesondere Mapping, Validierung, Transformation, Betrieb oder Weiterentwicklung. - Eignung Los 1 und Los 2: Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung Der Bieter hat spätestens zur Vertragsschließung eine ausreichende Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen oder mit einer Eigenerklärung verbindlich zu erklären, diese spätestens einen Monat nach Vertragsschluss abzuschließen. Die Versicherung muss mindestens folgende Deckungssummen je Schadensfall aufweisen: • Personenschäden: mindestens 5.000.000 € • Sachschäden: mindestens 2.000.000 € • Vermögensschäden: mindestens 2.000.000 € Die Versicherung ist für die gesamte Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. Ein entsprechender Nachweis ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. T a r i f t r e u e - u n d V e r g a b e g e s e t z - T V g G N R W Die beiliegenden "Besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)“ werden mit Auftragserteilung Vertragsbestandteil. E l e k t r o n i s c h b e r e i t g e s t e l l t e V e r g a b e u n t e r l a g e n Die von der Stadt Bochum elektronisch bereitgestellten Vergabeunterlagen sind die verbindlichen vertraglichen Grundlagen für dieses Vergabeverfahren. Änderungen an den Vergabeunterlagen führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren. Werden Veränderungen erst nach Auftragserteilung festgestellt, gelten dennoch die von der Vergabestelle elektronisch bereitgestellten Vergabeunterlagen als Geschäftsgrundlage für diesen Vertrag. Die Eintragung von Angebotspreisen oder geforderte Ergänzungen der Vergabeunterlagen sind von den vorgenannten Ausführungen nicht betroffen. Bitte beachten Sie, dass jeden Montag in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (VMP) Wartungsarbeiten stattfinden. In dieser Zeit können in der Regel keine Angebote hochgeladen werden und auch Fragen, die Sie über die Kommunikationsebene stellen, werden möglicherweise nicht weitergeleitet. A n s p r e c h p e r s o n S t a d t B o c h u m Für Rückfragen zum formellen Teil des Vergabeverfahrens steht Ihnen Herr Patrick Glebe unter Telefon 0234/910-4882 zur Verfügung. Fragen inhaltlicher/fachtechnischer Art sind nur schriftlich über die Kommunikationsebene des Vergabemarktplatzes Metropole Ruhr bis zum 13.07.2026 zugelassen: (www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/). Alle Interessenten werden einschließlich der Antworten der Stadt Bochum darüber informiert. Sollten Sie zum Verfahren mehrere Fragen haben, werden Sie gebeten, diese nach Möglichkeit zusammengefasst in einer Nachricht über die Kommunikationsebene einzureichen. A n g e b o t s a b g a b e Bitte beachten Sie, dass Angebote, die über die Kommunikationsebene im VMP eingereicht werden, nicht die Voraussetzung einer elektronischen Abgabe erfüllen. Die Einreichung über die Kommunikationsebene führt zum Ausschluss des Angebots.